Warszawa, 09.10.2017 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zaprasza do składania ofert na 
,,Wykonanie remontu pomieszczeń gastronomicznych zlokalizowanych 
w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdującym się 
w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

prowadzone w formie Zapytania ofertowego.

Szacowana wartość zamówienia nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Aleja Jana Pawła II 13
00 – 828 Warszawa
NIP: 525-10-00-810

tel. 22 5055500

www.pfron.org.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń gastronomicznych zlokalizowanych w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdującym się w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13

- Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

- demontaż i utylizacja elementów ścianek działowych,

- demontaż i utylizacja drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami,

- demontaż i utylizacja cokołów,

- demontaż i utylizacja glazury, armatury, urządzeń i akcesoriów kuchennych,

- demontaż i utylizacja posadzki z gresu,

- wyrównanie i oczyszczenie posadzki betonowej,

- wylanie samopoziomującego jastrychu podkładowego,

- wycięcie otworów w ścianach murowanych,

- wstawienie drzwi z ościeżnicami,

- przygotowanie ścian i słupów do malowania i tapetowania,

- malowanie i tapetowanie ścian i słupów,

- ułożenie posadzek (wykładzina PCV w rolce i wykładzina PCV w płytkach), zgodnie z wykazem pomieszczeń,

- montaż listew przypodłogowych,

- demontaż i utylizację istniejących oraz ułożenie płytek ściennych w zmywalni naczyń stołowych na całej wysokości ścian,

- demontaż istniejących drzwi, wykończenie otworu drzwiowego po demontażu ościeżnicy,

- wycięcie otworu i wstawienie drzwi,

- montaż wyposażenia, armatury, urządzeń i akcesoriów kuchennych,

- demontaż grzejników ze ścian, zabezpieczenie na czas modernizacji i ponowny montaż,

- czyszczenie drzwi fornirowanych i ościeżnic drewnianych,

- malowanie drzwi i ościeżnic drewnianych,

- utylizacja i wywóz nieczystości.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania określonych obowiązków z należytą starannością, sztuką budowlaną, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót budowlano-montażowych oraz instrukcjami technicznymi urządzeń,

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac,

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Wykonawca oświadcza, że posiada warunki formalno - prawne, techniczne 
i organizacyjne do wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w pkt 1.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez swoich podwykonawców.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za negatywne skutki (straty) wynikłe 
z prowadzenia prac.

- do wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie używał własnych materiałów, narzędzi i sprzętu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób realizacji zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, w skład którego wchodzi:

- Projekt technologiczny,

- Projekt wykonawczy modernizacji i aranżacji pomieszczeń gastronomicznych 
z rysunkami

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Sanitarnych,

- Przedmiar,

- Wytyczne dla branż.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE
i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty, tak aby spełniać obowiązujące przepisy.

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji Wykonawcy na przeprowadzone prace 
i materiały wynosił minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania Końcowego Protokołu Odbioru przez Zamawiającego.

Zakres dokumentacji technicznej

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dokumentacji powykonawczej sporządzonej w języku polskim (3 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej), zawierającej w szczególności warunki realizacji przedmiotu zamówienia, tryb odbioru.

Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie mogą zakłócać funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
a w szczególności:

- prace remontowe mogą być prowadzone przez 24 godz. na dobę, przez 7 dni 
w tygodniu, z zastrzeżeniem, że w godzinach 7-17 nie mogą być wykonywane prace powodujące hałas,

- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,

- uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  BHP nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie zamówienia,

- jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

- Zamawiający przewiduje wizję lokalną dla Wykonawców w miejscu prowadzenia robót budowlanych, która odbędzie się w dniu 12.10.2017 r. o godzinie 11:00.

Osoby chcące wziąć udział w wizji lokalnej muszą stawić się w w/w terminie 
w recepcji w siedzibie Zamawiającego przy al. Jana Pawła II 13 w Warszawie oraz posiadać ze sobą dokument tożsamości.

- Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 Roboty malarskie

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania.

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- w przypadku braku zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego – złożenie oświadczenia, że w dniu podpisania umowy przedstawione zostanie zaświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia z postępowania,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- w przypadku braku zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – złożenie oświadczenia, że w dniu podpisania umowy przedstawione zostanie aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia z postępowania,

- przedstawienie polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 2),

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- oświadczenie Wykonawcy, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

- oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 
31 grudnia 2021 r., z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie w wyniku wydłużenia się okresu zamknięcia perspektywy finansowej.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- oferta powinna być stworzona wg wzoru Formularza ofertowego (Załącznik nr 3),

- oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

- oferta powinna być podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem lub podpisem opatrzonym pieczęcią imienną,

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

- każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,

- oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udzielają w godzinach  900 – 1500, pon. – pt.: Pan Dariusz Bednarski, tel. 22 5055630 oraz Pan Krzysztof Ornatowski,  tel. 
22 5055607.

- Sposób udzielania wyjaśnień.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia  wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zapytanie należy kierować na adres: dbednarski@pfron.org.pl oraz kornatowski@pfron.org.pl.

- Termin wykonania:

Do 30 dni od podpisania umowy.

W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. Jeśli suma naliczonych kar umownych przekroczy 15% wartości zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

- Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Termin składania ofert do dnia  17.10.2017 r. do godz. 1300.

Sposób składania ofert: na adres email: dbednarski@pfron.org.pl oraz kornatowski@pfron.org.pl,

Oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

- Kryteria wyboru oferty

- Kryterium wyboru przedmiotowego zamówienia jest cena oferowanej usługi.

- W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.

## Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie brutto 
(z podatkiem VAT) oraz netto (bez podatku VAT). Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

- Sposób oceny ofert:

- oferta powinna składać się z wypełnionego i podpisanego Formularza oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt. 5 Zapytania ofertowego.

- oferta niepełna zostanie odrzucona.

- Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.

- oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego zostanie oceniona na podstawie wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę Formularza, stanowiącego  Załącznik nr 3.

- Termin związania złożoną ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

- Zapytanie ofertowe nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy/realizacji zamówienia.

- W przypadku nie podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia Umowy z kolejnym Wykonawcą.

### Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 –  Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 1a – Projekt technologiczny

Załącznik nr 1b – Projekt wykonawczy

Załącznik nr 1c – Rys. nr 1

Załącznik nr 1d – Rys. nr 2

Załącznik nr 1e – Rys. nr 3

Załącznik nr 1f – Rys. nr 4

Załącznik nr 1g – Rys. nr 5

Załącznik nr 1h – Specyfikacja budowlana

Załącznik nr 1i – Specyfikacja elektryczna

Załącznik nr 1j – Specyfikacja sanitarna

Załącznik nr 1k – Przedmiar

Załącznik nr 1l – Wytyczne dla branż

Załącznik nr 2 -  Wykaz osób, które będą wykonywały przedmiot zamówienia

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3

pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

......................................................., dnia ..............................

##### Formularz ofertowy

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………….………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………......

REGON:………………………… NIP:…………………………………………………………………………………………………

Nr tel.:................................. Fax:…………………. Email:………………………………………………….……………

osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię i nazwisko, stanowisko):

………………………………………………………………………………………………………………………….………………......

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na ,,Wykonanie remontu pomieszczeń gastronomicznych zlokalizowanych w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdującym się w Warszawie przy al. Jana 
Pawła II 13”:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym 
w  kwocie:

- cenę netto: …………......zł, (słownie: ……..…….…..……...…........................................ złotych)

- podatek VAT: ...............%

- za cenę brutto: ………... zł, (słownie: .................................................................... złotych.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany zapytaniu ofertowym.

- Ofertę wraz z załącznikami składamy na  ........... kolejno ponumerowanych stronach.

…………………….…………..……………………..

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr 2

Wykaz osób, które będą wykonywały przedmiot zamówienia,

| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane uprawnienia | Wykształcenie zawodowe | Doświadczenie zawodowe | Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | (Samodzielnie / osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot) …………………………………….** |
| 2 |  |  |  |  | Samodzielnie / osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot) ………………………………………** |
| 3 |  |  |  |  | Samodzielnie / osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot) ……………………………………** |
| 4 |  |  |  |  | (Samodzielnie / osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot) ……………………………………….** |
| (…) |  |  |  |  | Samodzielnie / osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot) ………………………………………** |

Uwaga!

* Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia określone w ww. wykazie, posiadają wymagane ważne uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

** W przypadku, kiedy  Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków powinien przedstawić informacje potwierdzające podstawę do dysponowania tymi osobami (np. pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia wskazanych osób zdolnych do wykonania zamówienia).

....................................................

podpis Wykonawcy/Pełnomocnika