- Przedmiotem Umowy jest kompleksowa usługa wdrożenia System Center Configuration Manager 2016 oraz Azure AD Connect w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowy zakres wdrożenia:

  - Instalacja serwera SQL i przygotowanie go do instalacji SCCM

  - Instalacja roli serwera SCCM będzie się składać z:

    - Sprawdzenia wymagań systemowych

    - Instalacji zależnych aplikacji i usług

    - Instalacji i konfiguracji bazy danych

    - Instalacji Configuration Managera

      - Management point

      - Update point

      - Distribution point

    - Instalacja najnowszych poprawek

  - Instalacja i konfiguracja Windows Server Update Service

    - Dodanie roli WSUS na serwerze na którym będzie zainstalowanych SCCM

    - Integracja z System Center

    - Konfiguracja WSUSa będzie polegała na zdefiniowaniu, które systemy operacyjne będą dodane do WSUSa oraz jakiego typu poprawki będą zainstalowane

  - Po zakończeniu instalacji ról konfiguracja poszczególnych elementów będzie obejmowała:

    - Konfiguracja metod wykrywania komputerów oraz automatyczna instalacja agentów

    - Konfiguracja punktu dystrybucyjnego

    - Stworzenie jednej kolekcji dla określonej grupy komputerów

    - Konfiguracja serwera WSUS oraz stworzenie przykładowej paczki poprawek i instalacja jej na komputerach w kolekcji

    - Stworzenie paczki aplikacji

      - MS Office 365 ProPlus.

      - Adobe Acrobat Reader DC

      - Adobe Flash Player

      - Microsoft Silverlight

      - Klient IBM Notes 9.0.1 + FixPack 9

      - Agent LOG System 4.7.28.78

      - Notepad++

      - PDF24

      - 7-Zip

      - Java 7 Update 45

      - TrueCrypt

      - Mozilla Firefox ESR

      - Google Chrome

      - Opera

oraz ich Instalacja na komputerach w kolekcji testowej

    - Konfiguracja SCCMa do użycia PXE (konfiguracja DHCP po stronie Zamawiajacego)

    - Stworzenie obrazu systemu Windows 10 oraz przykładowa jego instalacja na kilku rodzajach komputerów będących w posiadaniu Zamawiającego (informacja o stacjach roboczych dostępna pod adresem http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-progu-okreslonego-w-art-11-ust-8-ustawy-pzp/szczegoly/public-order/dostawa-zestawow-komputerowych-i-komputerow-przenosnych/ ).

  - Instalacja i konfiguracja Azure AD Connect

    - Konfiguracja opcji synchronizacji hashy haseł

    - Podłączenie do usługi Azure AD

    - Podłączenie do Active Directory utworzonym wcześniej użytkownikiem

    - Wybranie domeny i OU do synchronizacji

    - Synchronizacja atrybutów

  - Instalacja i konfiguracja szablonów ADMX

  - Instalacja i konfiguracja Key Management Service

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej m.in. opis techniczny całego wdrożenia

Prace będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego ul. Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w asyście pracowników Zamawiającego.

Wdrożenie będzie prowadzone na produkcyjnym środowisku Zamawiającego opartym o wirtualizację VMware.

Zamawiający zapewnia nośniki instalacyjne SQL oraz systemów operacyjnych a także posiada niezbędne licencje.

- Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia zmiany decyzji.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia.

- Wymagania związane z realizacją zamówienia:

- Osoba do kontaktu: Robert Walczak, tel. 22 505 53 41, email: rwalczak@pfron.org.pl.

- Informacje dotyczące składania ofert:

- Oferty należy składać w formie wypełnionego formularza ofertowego ("Formularz zgłoszeniowy" do niniejszego zapytania):

w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

al. Jana Pawła II, 00-828 Warszawa

Kancelaria - parter (pokój nr 2), lub

drogą elektroniczną na adres: rwalczak@pfron.org.pl,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2018 r. do godz. 12:00.

- Do oferty należy dołączyć Formularz cenowy oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przez Wykonawcę podobnej usługi tj. instalacji i konfiguracji System Center Configuration Manager.

- Oferent składając ofertę akceptuje warunki zapytania oraz warunki zapisów Umowy ujętych we "Wzorze Umowy" stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.