Zapytanie szacunkowe dot. usług konsultingowych w zakresie doradztwa IT w ramach projektu pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+”.

Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia oraz przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+” w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie dostępności cyfrowej osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju.

Celem przedmiotowego zamówienia jest świadczenie usług konsultingowych w zakresie sektora IT. Zakres świadczonych usług będzie obejmował m.in.:

- Wsparcie Zamawiającego w procesie pozyskiwania Wykonawcy na zbudowanie 
i wdrożenie systemu aplikacyjnego iPFRON+. Zamawiający przewiduje, że przeznaczy na ten rodzaj usług 600 Roboczogodzin.

- Usługi oceny rozwiązań projektowych, architektury rozwiązania oraz związanej z nimi dokumentacji na podstawie dokumentów przekazanych przez Zamawiającego Zamawiający przewiduje, że przeznaczy na ten rodzaj usług 1400 Roboczogodzin.

- Usługi doradcze wsparcia Zamawiającego w procesie przygotowania procesu testowania systemu aplikacyjnego iPFRON+. Zamawiający wymaga, aby wsparcie dotyczyło następujących obszarów:

  - Działań dotyczących opracowania strategii oraz zasad testowania iPFRON+. 
W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do oceny propozycji opracowanych przez wykonawcę systemu iPFRON+.

  - Działań dotyczących opracowania scenariuszy i przypadków testowych dla Systemu. Zadaniem fizycznego opracowania scenariuszy i przypadków testowych jest obowiązkiem wykonawcy systemu iPFRON+.

  - Na podstawie opracowanych w punktach 3) litera a) i b) wymagań dotyczących organizacji testów iPFRON+ opracowanie propozycji na OPZ do postępowania na wyłonienie profesjonalnego podmiotu komercyjnego, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie testów iPFRON+. Zamawiający przewiduje, że przeznaczy na ten rodzaj usług 1000 Roboczogodzin.

- Usługi doradcze wykonywane w trybie ad-hoc. Usługi doradcze będą dotyczyły dziedziny związanej z projektem budowy Systemu iPFRON+. Zamawiający przewiduje, że przeznaczy na ten rodzaj usług 600 Roboczogodzin.

Usługi prawne świadczone będą bezpośrednio - w siedzibie Zamawiającego lub na terenie m.st. Warszawy, lub za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu (telefon, email) w okresie realizacji projektu, tj. do 28.02.2023 r.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie usługi były realizowane w modelu zleceń. Każde zlecenie będzie wyceniane indywidualnie w ramach puli 3600 Roboczogodzin.

Oszacowania kosztów proszę dokonać podając koszt roboczogodziny usługi konsultingowej.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi do dnia 17.07.2020 r. do godz. 15 na adres e-mail: krolnicka-zemla@pfron.org.pl.