## ZAPYTANIE O WYCENĘ SZACUNKOWĄ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

## na dostawę licencji lub subskrypcji oprogramowania dla systemu ITSM wraz z usługą jego wdrożenia i usługą wsparcia oraz usługą Asysty Technicznej i Konserwacji.

## Przedmiot wyceny

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę licencji lub subskrypcji oprogramowania wraz z co najmniej rocznym wsparciem (z pulą 100 roboczogodzin), asystą techniczną, wdrożeniem oraz integracją z wykorzystywanym przez Zamawiającego Systemem ZenDesk (obsługa incydentów) Systemu ITSM, wspierającego następujące procesy ITIL:

1.1 zarządzanie zmianą w IT,

1.2 zarządzanie bazą konfiguracji (CMDB, około 3000 obiektów).

Szczegółowy opis przedmiotu wyceny zawiera Załącznik nr 1.

Szacunkową wycenę (Załącznik nr 2) oraz ogólny harmonogram prac proszę przesłać na adres mkicinski@pfron.org.pl do dnia 2022-07-28

## Informacje o możliwości zadawania pytań

Wykonawcy mają możliwość zdawania pytań do treści zapytania o wycenę. Odpowiedź na pytanie wykonawcy przekazuje się wszystkim wykonawcom analogicznie do wysłania zapytania, bez podawania informacji o wykonawcy zadającym pytanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytań bez odpowiedzi.

## Pozostałe informacje

  - Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia.

  - Wycena powinna być złożona na poniższym formularzu szacunkowej wyceny zamówienia.

  - W Załączniku nr szacowanie kosztów Wykonawca wpisuje ceny jednostkowe netto
i brutto za poszczególne usługi składające się na przedmiot zamówienia.

  - Wskazana liczba 100 roboczogodzin jest wielkością szacowaną w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Faktyczna liczba zleconych Wykonawcy roboczogodzin będzie uzależnione od faktycznych potrzeb Zamawiającego oraz posiadanych środków na sfinansowanie zamówienia. Jednak Zamawiający gwarantuje Wykonawcy wykorzystanie minimum 50% wartości wynagrodzenia
z tytułu realizacji Usługi Wsparcia Wykonawcy.

  - Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny oraz możliwość prowadzenia korespondencji celem doprecyzowania/wyjaśnienia treści złożonych odpowiedzi.

  - Przy wycenie należy uwzględnić ww. informacje jak również to, że w przyszłym zamówieniu w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia lub jakiejkolwiek jego części, Zamawiający zawrze zapisy dotyczące możliwości żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie określona w projektowanych postanowieniach umowy;

  - Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania o szacunkową wartość, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).

  - Niniejsze zapytanie o wartość szacunkową zamówienia nie stanowi także zapytania ofertowego, ani ogłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Prowadzone jest tylko w celu dokonania właściwego określenia wartości docelowego zamówienia

## Klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z zapytaniem o szacunkową wartość zamówienia, dalej: „Zapytanie”, Zamawiający przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

### Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie (00-828), przy al. Jana Pawła II 13.

### Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 50 55 500 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

### Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

### Cele przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Zapytania oraz archiwizacja dokumentacji zgromadzonej w jego wyniku. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

### Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja przez administratora obowiązku prawnego). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przez administratora jest prawnie uzasadnionego interesu podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

### Źródło danych osobowych

Administrator może pozyskiwać dane osobowe przedstawicieli podmiotu uczestniczącego w Zapytaniu za jego pośrednictwem.

### Kategorie danych osobowych

Zakres danych dotyczących przedstawicieli podmiotu uczestniczącego w Zapytaniu obejmuje dane osobowe przedstawione w odpowiedzi na Zapytanie, w szczególności imię, nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

### Okres, przez który dane będą przechowywane

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentacji obowiązującymi u administratora.

### Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące na rzecz administratora usługi doradcze, z zakresu pomocy prawnej, pocztowe, dostawy lub utrzymania systemów informatycznych. Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów, np. organom publicznym.

### Prawa podmiotów danych

Osobom fizycznym, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez administratora, przysługuje prawo:

- na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;

- na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;

- na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 lit. b, d oraz e RODO;

- na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych;

- na podstawie art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

### Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom fizycznym, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

### Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych oraz o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestniczenia w Zapytaniu.

### Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

### Realizacja obowiązku informacyjnego w imieniu administratora

Podmiot uczestniczący w Zapytaniu jest zobowiązany do przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora osobom, których dane zawarte są w odpowiedzi na Zapytanie.

## Załączniki do zapytania

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 formularz wyceny

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

ETAP I. Prace wstępne

W ramach Etapu I Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- przeprowadzenia analizy procedur Zamawiającego,

- przygotowanie raportu na podstawie przeprowadzonej analizy, który powinien zawierać co najmniej:

  - harmonogram prac,

  - opis wstępnej architektury systemu,

  - określenie zalecanych wymagań sprzętowych i programowych dla proponowanego Systemu ITSM,

- dla Zarządzania zmianą:

  - Opis ról dla procesu w zakresie odpowiedzialności i uprawnień.

  - Zasady rejestrowania i klasyfikacji zmian.

  - Zasady planowania i zatwierdzania zmian.

  - Zasady budowy i testowania zmian.

  - Zasady wdrożenia i zamknięcia zmian.

  - Zasady przeglądu powdrożeniowego zmian.

  - Zasady analizy zmian oraz działań zapobiegawczych.

  - Opis interfejsów wewnątrz procesu.

  - Wskaźniki KPI dla procesu wykorzystywane w okresowej ocenie procesu.

  - Wytyczne do tworzenia interfejsów z pozostałymi procesami systemu zarządzania usługami IT.

  - Wytyczne dla narzędzi informatycznych wspierających dokumentowanie i realizację procesu.

- dla Zarządzania zasobami i konfiguracją:

  - Opis ról dla procesu w zakresie odpowiedzialności i uprawnień.

  - Stworzenie polityki zarządzania konfiguracją, opisującą zasady m.in. identyfikowania elementów konfiguracji; opisu atrybutów; tworzenia struktury bazy konfiguracji CMDB.

  - Zasady identyfikacji elementów konfiguracji oraz budowy bazy konfiguracji CMDB.

  - Zasady kontrolowania i utrzymywania konfiguracji.

  - Zasady weryfikacji i audytu konfiguracji.

  - Opis interfejsów wewnątrz procesu.

  - Wskaźniki KPI dla procesu wykorzystywane w określonej ocenie procesu.

  - Wytyczne do tworzenia interfejsów z pozostałymi procesami systemu zarządzania usługami IT.

Przedstawiony przez Wykonawcę raport wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i wprowadzania zmian w dokumencie w formie warsztatowej.

Etap II – wdrożenie i integracja Systemu ITSM z Systemem ZenDesk.

Wdrożenie – ogół czynności Wykonawcy mających na celu dostosowanie Systemu ITSM do potrzeb Zamawiającego, w tym modelowanie procesów, integracja z innymi systemami oraz konfiguracja, instalacja i produkcyjne uruchomienie Systemu ITSM u Zamawiającego.

Integracja – proces polegający na zespoleniu systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów.

Wykonawca w ramach Fazy 1 Etapu II Wdroży System ITSM w zakresie bazy CMDB, wdrożenie będzie obejmować w szczególności:

- instalację i konfigurację wszystkich komponentów oprogramowania niezbędnych do prawidłowego działania Zarządzania zasobami i konfiguracją,

- instalację agentów na maksymalnie 50 stacjach roboczych,

- przeprowadzenie skanowanie sieci komputerowej,

- wygenerowanie mapy zależności pomiędzy elementami infrastruktury,

- dokona integracji z wykorzystywanym przez Zamawiającego Systemem ZenDesk,

- przeprowadzi testy funkcjonalne,

- przeprowadzi warsztaty/szkolenie dla maksymalnie 10 użytkowników.

Wykonawca w ramach Fazy 2 Etapu II Wdroży System ITSM w zakresie Zarządzania zmianą, przeprowadzi wdrożenie, które będzie obejmować w szczególności:

- Instalację i konfigurację wszystkich komponentów oprogramowania niezbędnych do prawidłowego działania Zarządzania zmianą,

- zaimplementuje w zainstalowanym oprogramowaniu kompletny proces zarządzania zmianą dla maksymalnie 1 aplikacji kluczowej Zamawiającego,

- integrację z wykorzystywanym przez Zamawiającego Systemem ZenDesk,

- przeprowadzi testy funkcjonalne,

- warsztaty/szkolenie dla maksymalnie 10 użytkowników.

Przeprowadzenie testów funkcjonalnych dla Fazy 1 i 2 Etapu II ma na celu wyeliminowanie błędów oraz weryfikację prawidłowej implementacji Systemu ITSM zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Pozytywny wynik testów funkcjonalnych jest podstawą odbioru przez Zamawiającego prac zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach Wdrożenia (Etap II Faza 1 i 2).

Zamawiający w ramach odbioru może skorzystać z usług niezależnego eksperta.

Wykonawca musi opracować plan testów w porozumieniu z Zamawiającym obejmujący, co najmniej:

- testy funkcjonalne,

- testy interfejsów – testy powiązań między systemami (np. ZenDesk, AD),

- testy uprawnień.

Wykonawca musi stworzyć rejestr testów, zawierający listę testów, uzyskanych wyników testów, rejestr błędów oraz informacje dotyczące zmian wprowadzonych w celu naprawy błędów.

Po zakończeniu testów Wykonawca musi przygotować dokumentację przeprowadzonych testów, która zostanie przekazana Zamawiającemu. Wyniki testów  będą podlegać weryfikacji i odbiorowi przez Zamawiającego.

Zamawiający w terminie 3 Dni Roboczych zaakceptuje przedstawione wyniki testów lub zgłosi uwagi.

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego dotyczące wykonanych testów w terminie 3 Dni Roboczych od ich otrzymania i przedstawić poprawioną Dokumentację uwzględniająca uwagi Zmawiającego.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i wprowadzania zmian w dokumencie w formie warsztatowej.

Wykonawca w ramach Fazy 3 Etapu II wykona i dostarczy Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą obejmującą następujące zagadnienia wdrażanego rozwiązania:

- Projekt Techniczny, który powinien zawierać następujące pozycje:

  - HLD (High-level desing) - projekt techniczny zawierający projekt całego systemu,

  - Zakres funkcjonalny,

  - Architektura logiczna (widok logiczny),

  - Platforma sprzętowa i systemowa,

  - Komunikacja i przepływ danych,

  - Konfiguracja komponentów Systemu,

  - Administracja i bezpieczeństwo systemem,

  - Eksploatacja Systemu,

  - Licencje.

- Procedury instalacji i konfiguracji Systemu ITSM, opisujące szczegółowy proces instalacji i konfiguracji Systemu ITSM w taki sposób, aby na ich podstawie można było odtworzyć kompletny System ITSM  w przypadku awarii, w tym:

  - Pliki konfiguracyjne,

  - Skrypty uruchomieniowe i zatrzymujące działanie Systemu ITSM,

  - Procedury bezpiecznej eksploatacji dla administratorów Systemu ITSM,

  - Procedury eksploatacji poszczególnych elementów usługi,

  - Procedury integracji z systemami zewnętrznymi,

  - Procedura aktualizacji oprogramowania z wyszczególnieniem komponentów wchodzących w skład Systemu ITSM,

  - Procedury konfigurowania polityk/reguł bezpieczeństwa,

  - Instrukcja konfiguracji Systemu ITSM, integracji z infrastrukturą PFRON,

  - Instrukcja instalacji oprogramowania na stacjach roboczych/serwerach i urządzeniach mobilnych, o ile zajdzie taka potrzeba.

- Procedury eksploatacji zawierające szczegółowy wykaz czynności wraz z dokładnym opisem sposobu ich wykonania, w tym:

  - Procedury archiwizacji i konserwacji Systemu ITSM;

  - Zalecenia dotyczące monitorowania i przeglądu logów wraz z procedurami kontrolnymi umożliwiającymi szybką identyfikację incydentów oraz stabilności i poprawności poszczególnych komponentów Systemu ITSM i jego całości;

  - Procedury awaryjne - opis postępowania w przypadku awarii, ścieżki zgłaszania awarii z uwzględnieniem kanałów komunikacji;

  - Procedury usuwania awarii oraz ich raportowania zgodnie z kategorią awarii.

- Szczegółowy wykaz czynności powinien być ujęty w tematycznie wyodrębnionych instrukcjach dotyczących w szczególności:

  - Administrowania Systemem ITSM;

  - Czynności wykonywane w ramach codziennej i okresowej obsługi systemu,

  - Nadawanie, zawieszanie, skalowanie, odbieranie uprawnień dla poszczególnych użytkowników;

  - Weryfikacji integralności danych i oprogramowania;

  - Zarządzanie pojemnością (weryfikacja stopnia wykorzystywania zasobów);

  - Zarządzania konfiguracją;

  - Procedury Utrzymania Ciągłości Działania w przypadku awarii elementów infrastruktury;

  - Procedury wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania – opis krok po kroku sposobu wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania całego Systemu ITSM i jego części;

  - Dokumentacja Powykonawcza musi umożliwiać odtworzenie Systemu ITSM w pełnej konfiguracji i zadanej funkcjonalności wyłącznie na podstawie Dokumentacji Powykonawczej.

Dokumentacja z przeprowadzonych testów oraz dokumentacja powykonawcza musi zostać przygotowana zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz z wykorzystaniem najlepszych praktyk projektowania dostępnych cyfrowo dokumentów.

## Wymagania dla Systemu ITSM

System ITSM musi spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne określone
w niniejszym punkcie.

  - Wymagania funkcjonalne dla Systemu ITSM

    - System ITSM musi umożliwiać definiowanie nowych oraz modyfikację istniejących przepływów workflow dla wszystkich implementowanych procesów przy użyciu interfejsu graficznego, realizacja przez Administratora.

    - System ITSM musi umożliwiać, w ramach przepływów workflow, definiowanie warunków przejścia pomiędzy kolejnymi krokami przepływu, przy czym definiowanie tych warunków musi być możliwe do realizacji przez Administratora.

    - System ITSM musi umożliwiać, w ramach przepływów workflow, definiowanie akcji wymaganych do realizacji w kolejnych krokach, zarówno przez Operatorów, Użytkowników jak i automatycznie przez System ITSM, przy czym definiowanie tych akcji musi być możliwe do realizacji przez Administratora.

    - System ITSM musi umożliwiać modyfikowanie istniejących oraz definiowanie nowych formularzy (formatek) dla wszystkich implementowanych procesów, przy czym modyfikacja i tworzenie musi być możliwe do realizacji przez Administratora.

    - System ITSM musi umożliwiać tworzenie i modyfikowanie pól, list, hierarchii dla wszystkich wdrażanych procesów, przy czym tworzenie i modyfikowanie musi być możliwe do realizacji przez Administratora.

    - System ITSM musi umożliwiać automatyczne wypełnianie pól formularzu na podstawie innych informacji zarejestrowanych w Systemie ITSM, przy czym reguły wypełniania pól muszą być możliwe do definiowania przez Administratora.

    - System ITSM musi umożliwiać konfigurowanie pól formularzy jako odblokowanych lub zablokowanych do edycji manualnej, przy czym konfiguracja musi być możliwa do realizacji przez Administratora.

    - System ITSM musi umożliwiać wyznaczanie priorytetu Zmiany zgodnie z modelem ITIL v4 (na podstawie pilności i wpływu) oraz umożliwiać ręczną modyfikację wartości priorytetu przez Operatora.

    - System ITSM musi umożliwiać dołączanie do zapisów załączników w postaci plików zewnętrznych (co najmniej formaty PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, GIF, JPG, BMP, TXT, ZIP) przez Operatora.

    - System ITSM musi zapewniać możliwość definiowania i wysyłania wiadomości e-mail w formacie TXT oraz HTML automatycznie lub przez Operatora.

    - System ITSM musi umożliwiać tworzenie dedykowanych widoków prezentujących zestawienia Zmian wraz z informacją co najmniej o:

      - ich statusie,

      - czasie realizacji,

      - ewentualnym przekroczeniu czasu realizacji,

przy czym musi istnieć możliwość konfigurowania tego widoku przez Operatora.

    - System ITSM musi umożliwiać łączenie Incydentów (tworzenie relacji) ze Zmianami.

    - System ITSM musi umożliwiać łączenie (tworzenie relacji) Incydentów, Zmian przez Operatora w dowolnym momencie po ich zarejestrowaniu, przy czym powinien istnieć mechanizm ułatwiający wyszukiwanie oraz łączenie.

    - System ITSM musi umożliwiać tworzenie raportów w zakresie dowolnych zarejestrowanych w Systemie ITSM danych, przy czym musi istnieć możliwość definiowania tych raportów przez Administratora lub Operatora oraz musi istnieć możliwość ich eksportu do pliku zewnętrznego w formacie co najmniej XML, CSV, XLSX, DOCX, PDF przy czym dopuszcza się użycie dodatkowego oprogramowania dostarczonego wraz z Systemem ITSM.

    - System ITSM musi umożliwiać integrację i współpracę ze standardowymi narzędziami raportowania (np.: Business Object, Oracle BI, Power BI lub równoważne). Integracja nie jest objęta zakresem Projektu.

    - System ITSM musi umożliwiać automatyczne generowanie zdefiniowanych raportów oraz ich automatyczną dystrybucję poprzez e-mail lub publikację
w Portalu Użytkownika.

    - System ITSM musi umożliwiać podgląd raportu przed jego wydrukiem
i zapisem.

    - System ITSM musi posiadać interfejs Użytkownika w polskiej wersji językowej.

    - System ITSM musi zapewniać integralność danych oraz uniemożliwiać jednoczesną modyfikację zapisów w Systemie ITSM przez więcej niż jedną osobę.

    - System ITSM musi zapewniać rejestrację i śledzenie historii modyfikacji zapisów w Systemie ITSM, ze wskazaniem osób dokonujących modyfikacji oraz dat i godzin modyfikacji.

    - System ITSM musi zapewniać zgodność stosowanych pojęć z biblioteką dobrych praktyk ITIL v4.

    - System ITSM musi umożliwiać rejestrację Zmian powiązanych z Incydentami, oraz Zmian niepowiązanych z Incydentami.

    - System ITSM musi umożliwiać zapis dla każdej Zmiany co najmniej:

      - unikalnego numeru,

      - daty rejestracji,

      - osoby definiującej zakres (wytwórca merytoryczny Zmiany) i jego jednostki organizacyjnej,

      - osoby inicjującej Zmianę i jej jednostki organizacyjnej,

      - osoby zgłaszającej Zmianę i jej jednostki organizacyjnej,

      - właściciela Zmiany,

      - tytułu Zmiany,

      - opisu zakresu Zmiany,

      - uzasadnienia Zmiany,

      - grupy usług oraz usługi, której Zmiana dotyczy,

      - typu Zmiany,

      - priorytetu Zmiany,

      - statusu Zmiany,

      - jednostek organizacyjnych lub grup Użytkowników objętych Zmianą,

      - wpływu Zmiany na pozostałe usługi,

      - oceny ryzyka,

      - planowanego kosztu,

      - planu wycofania,

      - osób realizujących Zmianę,

      - planowanej daty wprowadzenia,

      - daty wprowadzenia,

      - powiązanych elementów konfiguracji,

      - powiązanych Zmian,

      - wyników oceny powdrożeniowej.

    - System ITSM musi umożliwiać wysyłanie powiadomień o zarejestrowaniu Zmiany do inicjującego oraz zgłaszającego Zmianę, przy czym musi istnieć możliwość definiowania treści powiadomień przez Administratora.

    - System ITSM musi umożliwiać tworzenie Zbiorczego Harmonogramu Zmian pozwalającego na graficzne prezentowanie Zmian wg przyjętego kryterium obejmującego co najmniej:

      - typ,

      - priorytet,

      - grupę usług,

      - usługę,

      - element konfiguracji,

      - status,

      - zakres dat realizacji,

w skali czasu.

    - System ITSM musi umożliwiać definiowanie okien serwisowych oraz powiadamianie o konfliktach pomiędzy terminami okien serwisowych,
a terminami Zmian (nakładania się terminów) spełniających określone kryteria, obejmujące co najmniej:

      - grupa usług,

      - usługa,

      - typ Zmiany.

    - System ITSM musi umożliwiać tworzenie wielu Komisji Zmian opiniujących Zmianę.

    - System ITSM musi umożliwiać kierowanie Zmian do opiniowania Komisji Zmian wielokrotnie w ramach obsługi danej Zmiany.

    - System ITSM musi umożliwiać kierowanie Zmian do opiniowania Komisji Zmian w formie zleceń ze zdefiniowanym czasem realizacji.

    - System ITSM musi umożliwiać tworzenie zleceń związanych z daną Zmianą do realizacji przez Operatorów, przy czym dla każdego zlecenia musi być możliwe wskazanie co najmniej:

      - zakresu prac,

      - terminu realizacji,

      - priorytetu Zmiany,

      - osoby realizującej.

    - System ITSM musi umożliwiać automatyczne powiadamianie określonej grupy osób (Operatorów, Grup Operatorów, Użytkowników) poprzez wiadomość
e-mail o zdarzeniach w Systemie ITSM, co najmniej o:

      - przypisaniu Zmiany lub zlecenia,

      - zagrożeniu przeterminowania oraz o przeterminowaniu Zmiany,

      - modyfikacjach w zapisach Zmiany.

przy czym powinna istnieć możliwość konfigurowania grupy powiadamianej oraz kryteriów powiadamiania przez Administratora.

    - System ITSM powinien udostępniać odrębny widok historii Zmian statusu lub filtrowanie historii zapisu Zmiany w sposób umożliwiający wyodrębnienie wyłącznie modyfikacji statusu.

    - System ITSM musi umożliwiać wstrzymanie (zamrożenie) czasu realizacji Zmiany.

    - System ITSM musi umożliwiać wyliczanie czasu realizacji Zmiany i zleceń powiązanych z daną Zmianą przez poszczególnych Operatorów oraz Grupy Operatorów obejmujące co najmniej:

      - wyliczenie maksymalnego czasu realizacji (czasochłonność),

      - wyliczenie sumarycznego czasu realizacji (suma czasu wszystkich Operatorów - pracochłonność).

    - System ITSM musi umożliwiać zdefiniowanie listy Zmian standardowych.

    - System ITSM musi umożliwiać prezentowanie w widoku danej Zmiany planowanego terminu realizacji Incydentu powiązanego z daną Zmianą.

    - System ITSM musi umożliwiać wykonanie co najmniej następujących akcji przez członków Komisji Zmian dla zleceń akceptacji Zmiany:

      - przyjęcie,

      - odrzucenie,

      - potrzeba uzupełnienia.

    - System ITSM musi umożliwiać wysyłanie członkom Komisji Zmian w momencie generowania zleceń o akceptację, wiadomości e-mail zawierających co najmniej:

      - określone informacje z zapisu Zmiany,

      - aktywne linki pozwalające zrealizować operacje akceptacji, odrzucenia lub prośby o uzupełnienie.

    - System ITSM musi umożliwiać tworzenie w ramach CMDB powiązań (relacji) pomiędzy Elementami konfiguracji. Poza typami relacji predefiniowanymi musi istnieć możliwość definiowania nowych typów relacji przez Administratora.

    - System ITSM musi umożliwiać tworzenie różnych typów Elementów konfiguracji, przy czym musi istnieć możliwość definiowania tych typów przez Administratora.

    - System ITSM musi umożliwiać definiowanie atrybutów dla każdego typu Elementu konfiguracji, przy czym dla każdego typu elementu konfiguracji przy czym konfiguracja atrybutów musi być możliwa do przeprowadzenia przez Administratora.

    - System ITSM musi umożliwiać tworzenie nowych typów Elementów konfiguracji na podstawie typów już istniejących.

    - System ITSM musi umożliwiać tworzenie wykazów Elementów konfiguracji z mechanizmem filtrowania po dowolnym atrybucie.

    - System ITSM musi umożliwiać tworzenie raportów w zakresie określonych przez Operatora atrybutów danego Elementu konfiguracji, przy czym musi istnieć możliwość zapisu takiego raportu w pliku zewnętrznym w formacie co najmniej PDF.

    - System ITSM musi umożliwiać w ramach CMDB tworzenie powiązań elementu konfiguracji z incydentami, usługami i zmianami.

    - System ITSM musi umożliwiać zmianę powiązań pomiędzy Elementem konfiguracji a incydentem.

    - System ITSM musi udostępniać mechanizmy wspierające realizację audytu zgodności informacji o stanie Elementu konfiguracji w CMDB ze stanem faktycznym stwierdzonym przez pracownika.

    - System ITSM musi umożliwiać zapis i śledzenie informacji o każdym Elemencie konfiguracji, od momentu zamówienia, do momentu wycofania z użycia, z zachowaniem informacji historycznych.

    - System ITSM musi umożliwiać przeszukiwanie przez Operatora CMDB pod kątem zadanych wartości atrybutów standardowych oraz dodanych przez Administratora.

    - System ITSM musi umożliwiać tworzenie zestawień Elementów konfiguracji według zadanych warunków oraz ich zapis w pliku zewnętrznym, co najmniej w formacie XLSX, CSV PDF.

    - System ITSM musi umożliwiać dołączanie do zapisu Elementów konfiguracji załączników w postaci plików zewnętrznych (co najmniej formaty PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, GIF, JPG, BMP, TXT, ZIP) przez Operatora.

    - System ITSM musi umożliwiać wykrywanie środowiska IT (discovery) pozwalający na rozpoznanie konfiguracji komputerów, serwerów i oprogramowania z wykorzystaniem protokołów SNMP oraz WMI oraz wykorzystanie skanowania agentowego.

    - System ITSM musi umożliwiać wykonywanie operacji masowych na określonej grupie elementów konfiguracji, wczytanie konfiguracji urządzeń z pliku zewnętrznego (co najmniej CSV, TXT).

    - System ITSM musi umożliwiać definiowane grup elementów konfiguracji.

  - Wymagania niefunkcjonalne dla Systemu ITMS

    - Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie musi być kompletne, niewymagające od Zamawiającego prac i nakładów dostosowawczych po zakończeniu wdrożenia.

    - System musi być w pełni skonfigurowany tzn. przygotowany do realizacji wszystkich wymaganych funkcjonalności.

    - System musi być kompatybilny wewnętrznie (poszczególne elementy/moduły Systemu muszą poprawnie współpracować w ramach Systemu).

    - Dostarczone Oprogramowanie musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego, być kompletne, posiadać wszelkie wymagane instrukcje, gwarancje i licencje.

    - System musi gwarantować Zamawiającemu możliwość jego dalszej rozbudowy i unowocześnienia.

    - System musi zapewnić stabilną, efektywną i wydajną pracę.

    - System musi zapewnić sprawne funkcjonowanie mechanizmów typowych dla rozwiązań z dziedziny zarządzania danymi (w szczególności: prawa dostępu, wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie, analizowanie i tworzenie raportów, zapisywanie dokumentów w strukturze katalogowej w ramach listy/repozytorium, wersjonowanie, zmiana statusów, śledzenie zmian, historia).

    - System musi być otwarty i skalowalny tzn. umożliwiać rozbudowę.

    - System musi posiadać konstrukcję modułową, umożliwiającą niezależne, stopniowe uruchamianie istniejących funkcjonalności oraz dodawanie nowych funkcjonalności.

    - System musi gwarantować dostęp Użytkowników przez w pełni zainstalowane przeglądarki internetowe:

      - Mozilla Firefox,

      - Edge,

      - Chrome,

działających na systemach operacyjnych MS Windows w wersjach 10 / 11, obecnych na polskim rynku w polskojęzycznych wersjach. System musi zapewnić realizacje wszystkich wymaganych funkcjonalności i być zoptymalizowany w zakresie wyświetlania wymaganych treści przy minimalnej rozdzielczości 1024x768 pikseli, w palecie kolorów 16,7 mln oraz widoku 100%.

    - System musi posiadać trójwarstwową architekturę (baza danych, serwer aplikacji, interfejs/aplikacja Użytkownika).

    - System musi być skalowalny w przypadku potrzeby zwiększenia wydajności.

    - System musi umożliwiać uruchomienie, zatrzymanie lub restart całego Systemu lub poszczególnych jego komponentów w sposób zapewniający integralność przetwarzanych informacji.

    - System musi umożliwiać monitorowanie obciążenia i zarządzania jego zasobami oraz dostarczać mechanizmy automatycznych ostrzeżeń o zagrożeniach dotyczących jego funkcjonowania do zewnętrznego systemu monitorowania.

    - System musi umożliwiać Administratorowi systemu wykonywanie samodzielnych modyfikacji obejmujących zmianę wyglądu formularzy, widoków, tworzenie nowych klas obiektów i relacji w CMDB, definiowania procesów i workflow, konfiguracji interfejsów itp. bez zmian kodu źródłowego i prac programistycznych.

    - System musi zapewniać możliwość automatycznej autentykacji kont użytkowników poprzez integrację z LDAP oraz Active Directory.

    - System musi umożliwiać automatyczną notyfikację (powiadamianie) Administratora o wybranych zdarzeniach poprzez e-mail lub SMS.

    - System musi mieć możliwość dynamicznego definiowania widoków dla list wyszukanych rekordów. Realizacja wymagania powinna być zapewniona poprzez standardową funkcjonalność Systemu, bez konieczności kodowania (programowania).

    - System musi umożliwiać tworzenie grup roboczych Operatorów niezależnych od struktury organizacyjnej.

    - System musi umożliwiać nadawanie uprawnień do obiektów / modułów Systemu dla poszczególnych Operatorów lub grup Użytkowników.

    - System musi umożliwiać nadawanie uprawnień do przeglądania danych w poszczególnych modułach bez możliwości ich modyfikacji.

    - System musi umożliwić autoryzacje kont użytkowników z wykorzystaniem LDAP oraz Active Directory.

    - System musi spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie dostępu wszystkich użytkowników do zasobów Systemu, poprzez zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania użytkownika.

    - System musi zapewniać bezpieczeństwo komunikacji – dane przesyłane przez wszystkich użytkowników do serwera, jak i te przesyłane z serwera do wszystkich użytkowników – muszą być szyfrowane.

    - System musi zapewniać wysoki stopień bezpieczeństwa i poufności dla zgromadzonych dokumentów oraz danych, w tym zapewniać ochronę zatwierdzonych dokumentów przed nieautoryzowanymi zmianami.

    - System musi automatycznie gromadzić informacje dotyczące zdarzeń i dostępu do obiektów danych, dokumentów, w sposób umożliwiający odtwarzanie historii aktywności poszczególnych użytkowników Systemu.

    - System musi umożliwiać jednoczesny dostęp do danych wielu użytkownikom, z zapewnieniem rozliczalności ich działań oraz podziału na grupy o różnych uprawnieniach.

    - System musi zapewniać poufność, niezaprzeczalność i integralność danych przetwarzanych w Systemie.

    - System musi zapewniać procedury naprawcze na wypadek wystąpienia awarii poszczególnych elementów Systemu umożliwiające przywrócenie stanu Systemu przed awarią.

    - System musi zapewniać logowanie i przeglądanie zdarzeń systemowych umożliwiające identyfikację czasu, osoby oraz rodzaju i sposobu wykonania czynności oraz prób nieautoryzowanego dostępu. Zapewnienie przechowywania zbioru logów zdarzeń przez okres 3 miesięcy.

    - System musi zapewnić możliwość ustawienia długości czasu trwania sesji, po której System samoczynnie wyloguje bezczynnego użytkownika.

    - System musi uniemożliwiać wprowadzenie i modyfikację danych w sposób anonimowy.

    - System musi zapewnić obsługę otwartych standardów w wymianie informacji, umożliwiając realizację zasad interoperacyjności na wszystkich jej poziomach (bezpośrednie pobieranie danych oraz zasilenie Systemu przez inne systemy), poprzez:

      - usługi sieciowe (Web Services),

      - dokumenty w formacie XML.

    - System musi zapewniać integrację z serwerem poczty elektronicznej MS Exchange oraz SMTP i IMAP. W szczególności zapewniać możliwość definiowania zdarzeń w Systemie powodujących wysyłanie automatycznych powiadomień e-mail.

    - System w zakresie czasów odpowiedzi musi spełniać następujące kryteria:

      - średni czas odpowiedzi Systemu przy transakcjach odczytujących dane Systemu i odnoszących się do pojedynczego obiektu nie może przekraczać 5 sekundy, a czas maksymalny 10 sekund,

      - średni czas odpowiedzi Systemu przy transakcjach wprowadzających dane do Systemu nie może przekraczać 5 sekund, a czas maksymalny 10 sekund.

## Załącznik nr 2 formularz wyceny

Nazwa i adres Wykonawcy
……………………………………………………………………………………….……………………..

NIP: …………………………., REGON: …………………………, KRS: ………………………..

dane kontaktowe: tel. ………………………., e-mail ………………………………………

Nazwa oferowanego Systemu ITSM (CMDB + zarządzanie zmianą), producent, wersja.
…………………………………………………………………………………….…….………………….

Cena za oferowany System ITSM:

Etap 1 ……………………………… zł (netto), ………………………….. zł (brutto)

Etap 2 ……………………………… zł (netto), ………………………….. zł (brutto)

Etap 3 ……………………………… zł (netto), ………………………….. zł (brutto)

Cena 100 godzin konsultacyjnych: ………………………… zł (netto), ………………………….. zł (brutto)

Cena wsparcia netto za okres 1 roku: ……………………… zł (netto), ………………………… zł (brutto)

Cena wsparcia netto za okres 2 lat: : ……………………… zł (netto), ………………………… zł (brutto)

Cena wsparcia netto za okres 3 lat: : ……………………… zł (netto), ………………………… zł (brutto)

Wysokość podatku VAT: …………….. %

Rodzaj licencjonowania: licencja wieczysta/subskrypcja(*)

Sposób instalacji: lokalnie/chmura(*)

Czy wymagane jest stałe połączenie z Internetem: nie/tak(*)

Używana przez System ITSM baza danych, producent, wersja: ………………………………………………………….

(*) – niepotrzebne skreślić