Załacznik nr 1 do zapytania

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zakup oprogramowania typu SAM (Software Asset Management) wraz z Wdrożeniem, Usługą Asysty Technicznej oraz Wsparciem.

## Przedmiot zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania typu SAM (Software Asset Management) wraz z Wdrożeniem, Usługą Asysty Technicznej oraz Wsparciem dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej jako „PFRON”).

  - W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zrealizuje:

1.2.1 Etap 1 – Wdrożenie Systemu SAM;

1.2.2. Etap 2 – Usługę Asysty Technicznej Systemu SAM;

1.2.3. Etap 3 – Wsparcie Systemu SAM.

  - Kody CPV

48218000-9 Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami

72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania

72150000 -1 Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego

  - Słownik pojęć i objaśnienia skrótów.

W dokumencie zostały użyte następujące wyrażenia i określenia zgodnie z podanymi poniżej definicjami.

| Termin/skrót | Opis |
| --- | --- |
| Aktualizacja | Nowe wersje oprogramowania SAM i udoskonalenia do wersji bieżących SAM (nowe edycje, wydania uzupełniające, poprawki programistyczne) wraz z ich dokumentacją, wydane przez producenta SAM w okresie korzystania przez Zamawiającego ze Wsparcia Producenta zgodnie z Umową. |
| Awaria | Awaria Krytyczna lub Awaria Niekrytyczna. |
| Awaria Krytyczna | Błąd powodujący nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Systemu SAM, działanie niezgodne z dokumentacją producenta lub specyfikacją wymagań, powodująca niemożność lub utrudnienia w eksploatacji funkcjonalności Systemu SAM. |
| Awaria Niekrytyczna | Niespełnienie mniej istotnych wymagań funkcjonalnych lub wydajnościowych związanych z implementacją funkcjonalności realizowanych w ramach Systemu SAM. |
| Bilans licencyjny | Inwentaryzacja wszystkich posiadanych przez Zamawiającego licencji dotyczących oprogramowania komputerowego. Dla wskazanych producentów tj: Microsoft, Oracle, IBM, Vmware, RedHat, Bilans licencyjny obejmuje szczegółową inwentaryzację licencji zainstalowanych w środowisku informatycznym Zamawiającego oraz ocenę stopnia dopasowania liczby i typu posiadanych uprawnień licencyjnych tych producentów do liczby faktycznie zainstalowanych i użytkowanych licencji i do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z uwzględnieniem logiki wynikającej z umów licencyjnych. |
| Czas Naprawy | Przywrócenie pełnej funkcjonalności Systemu SAM. Czas od Zgłoszenia przez Zamawiającego Awarii Krytycznej lub Awarii Niekrytycznej do przywrócenia pełnej funkcjonalności środowiska Systemu SAM. |
| Dni Robocze | Każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. |
| Dokumentacja | Wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy i podlegające zatwierdzeniu przez Zamawiającego materiały w formie papierowej lub elektronicznej. |
| Dokumentacja Powykonawcza | Wykonany przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego i odebranego przez Zamawiającego Projektu Technicznego. Dokument, zawierający w szczególności konfigurację, opis techniczny i zasady działania wdrożonego Systemu SAM, w tym instrukcje, wytyczne i zalecenia wymagane do korzystania z SAM przez jej użytkowników i administratorów. Dokumentacja musi zostać przygotowane zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz z wykorzystaniem najlepszych praktyk projektowania dostępnych cyfrowo dokumentów. |
| Godziny Robocze | Godziny od 8:00 do 16:00 w Dni Robocze. |
| Infrastruktura IT | Elementy (urządzenia lub oprogramowanie), komponenty (grupa elementów Infrastruktury IT Zamawiającego wraz z ich konfiguracją i funkcjonalnością, stanowiących całość logiczną i realizujących określone funkcje) i sieci teleinformatyczne (w tym łącza), których dotyczyć będzie realizacja czynności w ramach Wdrożenia, Usługi Asysty Technicznej oraz Wsparcia. |
| Obejście | Zapewnienie funkcjonowania Systemu SAM poprzez zminimalizowanie uciążliwości Awarii i doprowadzenie Systemu SAM do działania bez usuwania przyczyny wystąpienia Awarii. Obejście nie stanowi usunięcia Awarii, jednak pozwala korzystać nieprzerwanie z wszystkich funkcjonalności Systemu SAM. |
| Portal Serwisowy | System informatyczny wykorzystywany przez Zamawiającego służący do ewidencji i obsługi Zgłoszeń oraz Zleceń zapewniający niezbędny poziom wymiany informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. |
| Produkt | Wszelkie programy komputerowe, w tym zmodyfikowane lub wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby Zamawiającego, w tym Kody Źródłowe, Dokumentacja i inne utwory, które powstaną w toku wykonywania Umowy w wyniku prac Wykonawcy, a także materiały i informacje niepodlegające ochronie prawa autorskiego, stworzone lub dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy. |
| Projekt Techniczny | Dokumentacja projektowa, wykonana przez Wykonawcę i odebrana przez Zamawiającego, zawierająca Plan Wdrożenia i szczegółowo określająca i opisująca wszelkie elementy Systemu SAM w szczególności takie jak: zakres i opis wykonywanych prac konfiguracyjnych, parametryzacji i optymalizacji SAM na potrzeby Zamawiającego, zasady instalacji, zastosowane technologie i rozwiązania techniczne, opis obsługiwanych procesów, procedury konfiguracyjne, harmonogram testów i procedury testowe SAM u Zamawiającego, zasady archiwizacji i przenoszenia danych do i z Systemu SAM. Projekt Techniczny musi zostać przygotowana zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz z wykorzystaniem najlepszych praktyk projektowania dostępnych cyfrowo dokumentów. |
| Protokół Odbioru | Dokument potwierdzający prawidłowość i zakres wykonania Faz w ramach Etapu nr 1, Zleceń w ramach Zadania nr 3, miesięcznych okresów realizacji Usługi Asysty Technicznej w ramach Zadania nr 3 oraz wszelkich innych Produktów powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Protokół Odbioru sporządza Wykonawca. |
| Roboczogodzina | Jednostka miary pracochłonności wyrażająca normę ilościową pracy wykonanej przez jednego pracownika Wykonawcy w czasie jednej godziny zegarowej. Roboczogodziny są rozliczane w ramach limitu Roboczogodzin w Etapie 3. |
| Strony | Zamawiający i Wykonawca wymienieni w Umowie. |
| System SAM, SAM, System, SAM (Software Assets Management) | Rozwiązanie bazujące na Oprogramowaniu SAM, dostarczające kompletne, dokładne i aktualne dane o infrastrukturze informatycznej i wykorzystaniu oprogramowania, pozwalające stworzyć bilans licencyjny (porównać posiadane uprawnienia licencyjne z faktycznie wykorzystywanym oprogramowaniem, z uwzględnieniem logiki wynikającej z zawartych umów licencyjnych), wykorzystywane do kontroli nad posiadanymi licencjami oprogramowania, analizy ich wykorzystywania w sposób zgodny z prawem i optymalny dla organizacji, wraz z jego dokumentacją, wdrożone przez Wykonawcę u Zamawiającego. |
| Oprogramowanie SAM (Software Assets Management) | Oprogramowanie umożliwiające zbieranie, rozpoznawanie i kolekcjonowanie informacji o typach i wersjach oprogramowanie teleinformatycznego zainstalowanego w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego, bazującego na zdefiniowanych i aktualizowanych wzorcach licencyjnych. |
| Umowa | Umowa wraz z załącznikami, regulująca prawa i obowiązki Stron z niej wynikające i związane z jej wykonaniem. |
| Wdrożenie | Ogół czynności Wykonawcy realizowanych w ramach Etapu 1 mających na celu dostosowanie Systemu SAM do potrzeb Zamawiającego, w tym instalacja oprogramowania głównego i agentów, modelowanie procesów związanych z zarządzeniem licencjami, wprowadzenie (migracja) danych, integracja, konfiguracja, instalacja i produkcyjne uruchomienie SAM u Zamawiającego wraz z wykonaniem przeglądu licencji – Bilans licencyjny. |
| Wsparcie Producenta | Serwis techniczny producenta oprogramowania SAM, w tym dostęp do Aktualizacji przez okres 12 miesięcy od daty dostarczenia licencji oprogramowania SAM w ramach Fazy 1 Etapu 1. |
| Zgłoszenie | Przekazanie Wykonawcy zawiadomienia o Awarii Krytycznej bądź Awarii Niekrytycznej w ramach świadczenia Usługi Asysty Technicznej oraz w okresie gwarancji. |
| Zlecenie | Przekazanie Wykonawcy zapotrzebowania na wykonanie określonych Produktów lub innych prac w ramach Etapu 3 -Wsparcia. |

## Opis wymagań i funkcjonalności dotyczących oprogramowania SAM:

  - System SAM powinien spełniać poniższe wymagania:

    - uzyskanie jednego źródła o posiadanym środowisku (dokładna inwentaryzacja oprogramowania: instalacje, konfiguracja, platformy, użytkownicy);

    - dokładny pomiar wykorzystywanych licencji (zgodność licencyjna);

    - optymalizacje posiadanych licencji i oprogramowania.

  - Szczegółowe wymagania i funkcjonalności:

| l.p. | Minimalne wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1 | Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać jednoczesną obsługę (inwentaryzację) min. 1000 serwerów fizycznych / serwerów wirtualnych. |
| 2 | Dostarczone rozwiązanie musi obsługiwać jednoczesną obsługę (inwentaryzację) min. 1800 stacji roboczych |
| 3 | Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać inwentaryzację baz danych MS SQL, Oracle, PostgresSQL na potrzeby weryfikacji zgodności licencyjnej. |
| 4 | Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać obsługę minimum 1200 użytkowników |
| 5 | Z poziomu Systemu muszą być dostępne edytowalne i konfigurowalne panele (dashboardy) prezentujące informacje o wykorzystaniu licencji w organizacji. |
| 6 | Wszystkie tworzone w Systemie zestawienia muszą mieć opcję eksportu do standardowych formatów (xls, csv, xml, pdf). |
| 7 | System musi wykorzystywać role (administrator, użytkownik) w celu odseparowania funkcji administracyjnych Systemu. |
| 8 | System musi przechowywać do wglądu logi systemowe, błędy, aktywności użytkownika. |
| 9 | Wszystkie dane zebrane w Systemie muszą być dostępne poprzez zestawienia zbiorcze możliwe do filtrowania, grupowania i sortowania, wgląd w parametry poszczególnego zasobu. |
| 10 | System musi zawierać bazy wzorców oprogramowania, (przynajmniej 500 000 wzorców) które podlegać będą stałej aktualizacji (przynajmniej 1 raz na 7 dni) |
| 11 | System musi umożliwiać inwentaryzację sprzętu komputerowego przy użyciu mechanizmów agentowych, bezagentowych oraz protokołów sieciowych w tym: stacji roboczych, serwerów, urządzeń sieciowych. |
| 12 | System musi umożliwiać zarządzanie umowami oraz ewidencją ich typów (serwisowa, licencyjna, etc.) |
| 13 | System musi posiadać możliwość automatycznej wysyłki alertów. |
| 14 | System musi posiadać repozytorium umów i dokumentów licencyjnych z automatyczną weryfikacją zgodności licencyjnej: Wszystkie licencje oraz umowy licencyjne jakie posiada Zamawiający powinny być możliwe do zarejestrowania w Systemie. |
| 15 | System musi umożliwiać rozszerzanie katalogu wykrywanego oprogramowania. |
| 16 | System musi umożliwiać przypisywanie monitorowanych elementów (komputerów, licencji, użytkowników oraz innych urządzeń) do struktury organizacyjnej i centrów kosztów. |
| 17 | System musi posiadać bibliotekę numerów katalogowych produktów (SKU) lub EAN Producenta. |
| 18 | Posiadana przez System biblioteka SKU/EAN musi być odnawiana automatycznie. |
| 19 | System musi umożliwiać tworzenie własnych sygnatur oprogramowania oraz modyfikowania już istniejących bez konieczności prac programistycznych w tym celu. |
| 20 | System musi umożliwiać informowanie o parametrach sprzętowych komputerów oraz zainstalowanego na nich oprogramowania. |
| 21 | System musi umożliwiać ewidencjonowanie sprzętu komputerowego z uwzględnieniem parametrów takich jak użytkownik, centrum kosztów, jednostka organizacyjna itp. |
| 22 | System musi umożliwiać przechowywanie dowolnej ilości historycznych audytów. |
| 23 | System musi przechowywać do wglądu logi systemowe, błędów, aktywności użytkownika. |
| 24 | System musi umożliwiać zdefiniowanie/odwzorowanie wielostopniowej struktury organizacyjnej. |
| 25 | System musi wspierać zarządzanie uprawnieniami w oparciu o rolę i umożliwia ograniczenie uprawnień od określonej gałęzi organizacji. |
| 26 | System musi umożliwiać definiowanie list dozwolonego i niedozwolonego oprogramowania w oparciu o wzorce. |
| 27 | Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie struktury organizacji i przypisywania do nich sprzętu i licencji. |
| 28 | Dostarczone rozwiązanie i narzędzia muszą zapewniać dostęp do danych oraz raportów dedykowanym pracownikom Zamawiającego. |
| 29 | Dostarczone rozwiązanie musi zapewniać weryfikację poprawności wprowadzonych danych. |
| 30 | Dostarczone rozwiązanie musi zapewniać możliwość definiowania własnych widoków i modyfikowania (filtrowanie, sortowanie, zmiana widocznych pól) już istniejących. |
| 31 | Dostarczone rozwiązanie musi udostępniać informacje o możliwości dokonania upgrade’u licencji do nowych wersji, edycji. Dotyczy to co najmniej oprogramowania Microsoft, IBM, Oracle, Vmware, RedHat. |
| 32 | Dostarczone rozwiązanie musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim. |
| 33 | System musi umożliwiać objęcie zarządzaniem licencjami wszystkich producentów oprogramowania, których produkty (oprogramowanie i licencje) występują w środowisku Zamawiającego. |
| 34 | System musi umożliwiać objęcie zarządzaniem wszystkich typów systemów operacyjnych w środowisku Zamawiającego, tj. Windows, Linux, UNIX i MacOS. |
| 35 | System musi automatycznie rozpoznawać zainstalowane aplikacje i weryfikować zgodność licencyjną z umowami licencyjnymi: Rozwiązanie powinno automatycznie rozpoznać i zidentyfikować oprogramowanie, niezależnie od producenta. Powinno pokazać, które instalacje, wymagają licencji, a które nie, jeśli są częścią pakietu, automatycznie obliczyć Upgrade oraz Downgrade bazując na prawach zapisanych w umowie oraz licencji. |
| 36 | System musi automatycznie identyfikować i łączyć ze sobą aplikacje zdefiniowane w ramach pakietów (and. Bundle) aplikacji, tak aby po ich wykryciu widać było które aplikacje wchodzą w skład jakich pakietów aplikacyjnych. |
| 37 | System musi posiadać funkcjonalność ostrzegania, gdy umowa lub subskrypcja dobiega końca. Musi umożliwiać tworzenie własnych alertów tak, aby minimalizować ryzyko niezgodności licencyjnej oraz proaktywnie zarządzać zasobami IT. |
| 38 | Dostarczony system musi umożliwiać jego zintegrowanie z rozwiązaniem ITSM. |
| 39 | System musi umożliwiać integrację z systemami do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) |
| 40 | System musi umożliwiać integracje z systemami HR w zakresie wymaganym przez wdrażany system typu SAM |
| 41 | System musi umożliwiać zaczytanie informacji o lokalizacjach, strukturze organizacyjnej, centrach kosztów, użytkownikach i zasobach z zewnętrznych systemów. |
| 42 | System musi umożliwiać pobieranie danych z zewnętrznych źródeł (systemy producentów oprogramowania). |
| 43 | System musi umożliwiać automatyczne wyliczanie pozycji licencyjnej porównując ilość potrzebnych licencji do ilości zaewidencjonowanych. |
| 44 | System musi umożliwiać wprowadzanie zasad licencjonowania specyficznych dla indywidualnej umowy/ logiki licencyjnej do indywidualnych umów licencyjnych. |
| 45 | System musi umożliwiać dołączanie komentarzy i plików graficznych (skanów) do wprowadzanych licencji. |
| 46 | Dostarczone rozwiązanie musi wspierać zarządzanie licencjami minimum takich producentów jak IBM, Microsoft, Oracle, Vmware, Redhat. |
| 47 | System musi umożliwiać inwentaryzację oprogramowania w sieciach wydzielonych. |
| 48 | System musi umożliwiać wyłączenie części instalacji z bilansu licencji (systemy nieprodukcyjne, systemy testowe). |
| 49 | Dostarczone rozwiązanie musi zbierać informacje o użyciu oprogramowania. |
| 50 | System musi umożliwiać eksport danych z narzędzia do popularnych formatów: xls, xml, csv, pdf. |
| 51 | System w raportach zgodności licencyjnej musi prezentować ceny zakupu brakujących licencji (price list) oraz wartości nadwyżek niewykorzystywanych (niezainstalowanych), a posiadanych przez Zamawiającego licencji. |
| 52 | System musi udostępniać bilans zgodności licencyjnej (compliance), w formie automatycznie generowanego raportu w dowolnym momencie z dowolną częstotliwością. |
| 53 | Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać wykonanie raportów w systemie wskazując na funkcje wykrytego oprogramowania (np. oprogramowanie antywirusowe, gry, malware, adware itp.). |
| 54 | System musi umożliwiać ręczne wskazanie poszczególnych środowisk baz danych dla przypadków – Produkcyjne, Testowe, Developerskie, Standby celem prawidłowego rozliczenia licencji, a także oznaczanie czy dana baza w środowisku Zamawiającego wymaga licencji czy ich nie wymaga (wyłączenie z inwentaryzacji). |
| 55 | System musi wspierać środowiska wirtualizacji ze szczególnym uwzględnieniem produktów Microsoft Hyper-V, VMWare ESX, Citrix XenServer, IBM, Linux KVM i Oracle. |
| 56 | System musi posiadać mechanizmy wsparcia zarządzania środowiska Windows Server, SharePoint Server, Exchange Server itp. |
| 57 | System musi wspierać pomiar zgodności licencyjnej użytkowanego oprogramowania i urządzeń w ramach technologii kontenerowej, uwzględniając przy tym identyfikację oprogramowania zarządzającego kontenerami, oprogramowania umożliwiającego tworzenie kontenerów. |
| 58 | System musi realizować proces automatycznego wyliczania wartość dla produktów IBM licencjonowanych wg. miary Processor Value Unit (PVU), na podstawie danych zawartych w systemie IBM ILMT. |
| 59 | System musi umożliwiać inwentaryzację (licencjonowanie) produktów firmy IBM. |
| 60 | System musi umożliwiać inwentaryzację (licencjonowanie) produktów firmy Oracle. |
| 61 | System musi umożliwiać inwentaryzację (licencjonowanie) produktów firmy Microsoft. |
| 62 | System musi umożliwiać inwentaryzację (licencjonowanie) produktów firmy RedHat. |
| 63 | System musi wspierać rozliczenie subskrypcji Microsoft Office365. |
| 64 | System musi umożliwiać zdalne zarządzanie instalacjami aplikacji, usuwanie niepożądanych aplikacji, zmiany konfiguracji i inne, poprzez integrację z zewnętrznymi narzędziami do dystrybucji i zarządzania oprogramowaniem. |
| 65 | System musi umożliwiać rozliczanie licencji w modelu subskrypcyjnym. |
| 66 | System musi umożliwiać klasyfikowanie oprogramowania jako dozwolone/zabronione, standardowe/niestandardowe. |
| 67 | System musi umożliwiać konfigurację reguł informowania administratora w przypadku wykrycia: nowych urządzeń w sieci, nowo zainstalowanych aplikacji, aplikacji niezgodnych ze standardem. |
| 68 | System musi udostępniać informacje o zdublowanych kluczach licencyjnych dla oprogramowania z indywidualnymi kluczami licencji, w przypadku oprogramowania dla którego możliwe jest wykrywanie zainstalowanych kluczy licencyjnych. |
| 69 | System musi umożliwiać zarządzanie sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym jego fizyczną identyfikację (model, numer seryjny, numer inwentarzowy, konfiguracja, opis). Równolegle musi występować funkcjonalność automatycznego skanowania i możliwości ręcznego uzupełnienia danych. |
| 70 | System musi posiadać funkcjonalność automatycznego odczytywania danych na temat sprzętu (np. nr seryjny, producent, model, itp.). |
| 71 | System musi posiadać możliwość rozróżniania i opisywania zasobów sprzętowych wg rodzaju ich wykorzystania: sprzęt podstawowy, zapasowy, magazynowany, serwisowany. |
| 72 | System musi umożliwiać integracje i pobieranie danych z innych źródeł i systemów (SCCM, AD, ILMT, itp.). |
| 73 | System musi umożliwiać integrację z Active Directory i nadawanie uprawnień poprzez grupy Active Directory. |
| 74 | System musi posiadać funkcjonalność odczytywania kluczy licencyjnych zainstalowanego oprogramowania o ile zainstalowane oprogramowanie to umożliwia. |
| 75 | System musi umożliwiać dołączanie komentarzy i plików graficznych (skanów) do wprowadzanych licencji. |
| 76 | System musi umożliwiać wprowadzenie daty, okresu wygaśnięcia licencji. |
| 77 | System musi umożliwiać zbieranie danych z wykorzystaniem agenta, bezagentowo oraz poza siecią. |
| 78 | System musi posiadać mechanizm prezentacji o brakach w skanowaniu zasobów, (np. na podstawie danych logowania w AD) |
| 79 | System musi umożliwiać zbieranie danych z systemów typu Windows 32/64-bity, Linux, MacOS. |
| 80 | System musi umożliwiać rozpoznawanie oprogramowania typ „bundle”, np. Microsoft Office. |
| 81 | System musi umożliwiać konfigurację zakresu skanowania. |
| 82 | Dostarczone rozwiązanie musi posiadać mechanizm raportowania o „nierozpoznanym” i/lub „zakazanym” oprogramowaniu. |
| 83 | Dostarczone rozwiązanie musi posiadać mechanizm generowania raportów dotyczących zasobów według zadanych kryteriów. |

## Etap 1 - Wdrożenie Systemu SAM.

  - Termin realizacji Etapu 1 (Wdrożenie Systemu SAM) – 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, w tym:

    - Realizacja od Fazy 1 do Fazy 4 – 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;

    - Realizacja Fazy 5 – 30 dni kalendarzowych od dnia po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Fazy 4.

  - Wdrożenie Systemu SAM powinno zostać wprowadzone w następujących fazach:

    - Faza 1 – Dostawa licencji zaoferowanego oprogramowania SAM wraz z dokumentem potwierdzającym objęcie Wsparciem Producenta dostarczanych licencji oprogramowania SAM w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy. Szczegóły dotyczące zakresu Wsparcia Producenta zawiera pkt 5 niniejszego OPZ.

    - Faza 2 – Analiza przedwdrożeniowa i przygotowanie planu Wdrożenia oraz Instalacja Systemu SAM na Infrastrukturze Zamawiającego wraz z niezbędną parametryzacją Systemu SAM.

      - Wykonawca w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy przeprowadzi analizę przedwdrożeniową i przygotowuje plan Wdrożenia. Plan Wdrożenia musi zawierać opis procesów licencyjnych i sposób przeglądu zgodności licencyjnej dla każdego z producentów wyszczególnionych w Fazie 3, zasady implementacji i sposób instalacji Systemu SAM u Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i wprowadzania zmian w Planie Wdrożenia w formie warsztatowej z Wykonawcą. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag Zamawiającego w planie Wdrożenia;

      - Wykonawca zainstaluje System SAM na Infrastrukturze Zamawiającego oraz wykona niezbędną parametryzację Systemu SAM po akceptacji przez Zamawiającego planu Wdrożenia, o którym mowa w pkt 3.2.2.1 powyżej.

    - Faza 3 – Bilans licencyjny. W ramach bilansu licencyjnego Wykonawca wykona:

      - inwentaryzacja wszystkich posiadanych przez Zamawiającego licencji dotyczących oprogramowania komputerowego. Wynik inwentaryzacji będzie zapisany w Systemie SAM;

      - Szczegółowy bilans licencyjny dla producentów: Microsoft, Oracle, IBM, Vmware, RedHat. Bilans ten obejmie szczegółową inwentaryzację licencji zainstalowanych w środowisku informatycznym Zamawiającego oraz ocenę stopnia dopasowania liczby i typu posiadanych uprawnień licencyjnych tych producentów do liczby faktycznie zainstalowanych i użytkowanych licencji i do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z uwzględnieniem logiki wynikającej z umów licencyjnych;

      - Z bilansu, o którym mowa w pkt 3.2.3.2 powyżej, Wykonawca sporządzi Raport. Raport powinien zawierać:

- informację zbiorczą o ilości wykorzystywanych licencji zinwentaryzowanych w procesie zbierania informacji;

- informację potwierdzającą prawidłowe, zgodne z zapisami licencyjnymi poszczególnych producentów korzystanie przez Zamawiającego z posiadanych licencji oprogramowania lub informacje dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości ze szczegółowym wskazaniem producenta oprogramowania, ilości produktów i miejsca wystąpienia nieprawidłowości,

- w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, sposób na uzyskanie zgodności licencyjnej wraz z kosztem nabycia brakujących licencji (według ceny „price list”),

- propozycję optymalizacji posiadanych przez Zamawiającego licencji w zakresie możliwości obniżenia kosztów.

      - Do realizacji Fazy 3 Wykonawca przystąpi po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Fazy 2.

    - Faza 4 – Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

      - Szczegóły dotyczące Dokumentacji Powykonawczej zawiera pkt 4 OPZ.

      - Do realizacji Fazy 4 Wykonawca przystąpi nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Fazy 2.

    - Faza 5 – Przygotowanie i przeprowadzenie warsztaty powdrożeniowe.

      - Wykonawca w ramach Fazy 5 przygotuje i przeprowadzi warsztaty trwające minimum 3 Dni Robocze dla maksymalnie 5 pracowników Zamawiającego z zasad obsługi, zarządzania, konfiguracji i modelowania procesów biznesowych Wdrożonego Systemu SAM. Termin warsztatów zostanie ustalony przez Strony, przy czym ostateczne zdanie, co do terminu należy do Zamawiającego;

      - Warsztaty odbędą się w siedzibie Zamawiającego, na wdrożonym Systemie SAM;

      - Materiały warsztatowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu na 5 dni przed planowanym warsztatem w języku polski. Format materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej Strony uzgodnią po zawarciu Umowy.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przekazanych materiałów warsztatowych. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego.

      - Materiały szkoleniowe muszą zostać przygotowane zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1.

      - Do realizacji Fazy 5 Wykonawca przystąpi po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Fazy 4.

## Faza 4 Etapu 1 - Dokumentacja powykonawcza.

W ramach realizacji Fazy 4 Etapu 1 Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą sporządzoną na podstawie zatwierdzonego i odebranego przez Zamawiającego Projektu Technicznego, o którym mowa w pkt 4.1 poniżej. Dokumentacja Powykonawcza musi zostać przygotowane zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz z wykorzystaniem najlepszych praktyk projektowania dostępnych cyfrowo dokumentów.

  - Projekt Techniczny, powinien zawierać następujące pozycje:

- HLD (High-level desing) - projekt techniczny zawierający projekt całego systemu,

- Architektura logiczna (widok logiczny),

- Platforma sprzętowa i systemowa,

- Komunikacja i przepływ danych,

- Konfiguracja komponentów Systemu,

- Administracja i bezpieczeństwo systemem,

- Eksploatacja Systemu,

- Wykaz użytych licencji

- Procedury instalacji i konfiguracji rozwiązania, opisujące szczegółowy proces instalacji i konfiguracji rozwiązania, w tym:

  - Skrypty uruchomieniowe i zatrzymujące działanie Systemu,

  - Procedury eksploatacji dla administratorów rozwiązania,

  - Procedury integracji z systemami zewnętrznymi,

  - Procedura aktualizacji oprogramowania z wyszczególnieniem komponentów wchodzących w skład systemu,

  - Instrukcja konfiguracji systemu, integracji z infrastrukturą PFRON,

  - Instrukcja instalacji oprogramowania na stacjach roboczych, roboczych/serwerach i innych urządzeniach, o ile zajdzie taka potrzeba;

- Procedury eksploatacji zawierające szczegółowy wykaz czynności wraz z dokładnym opisem sposobu ich wykonania, które powinny być realizowane przez osoby odpowiedzialne za eksploatację systemu, w tym:

  - Procedury archiwizacji i konserwacji systemu,

  - Zalecenia dotyczące monitorowania i przeglądu logów umożliwiające identyfikację poprawności działania poszczególnych komponentów systemu i jego całości,

  - Procedury postępowania w przypadku wystąpienia awarii.

- Szczegółowy wykaz czynności powinien być ujęty w tematycznie wyodrębnionych instrukcjach dotyczących w szczególności:

  - Administrowania systemem,

  - Czynności wykonywane w ramach codziennej i okresowej obsługi systemu,

  - Nadawanie, zawieszanie, skalowanie, odbieranie uprawnień dla poszczególnych użytkowników,

  - Zarządzanie pojemnością (weryfikacja stopnia wykorzystywania zasobów),

  - Procedury wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania – opis krok po kroku sposobu wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania całego systemu, poszczególnych aplikacji jak również użytkowanych baz danych.

## Wsparcie Producenta (Faza 1 Etapu 1).

  - Wykonawca zobowiązany zapewnić Wsparcie Producenta przez okres 12 miesięcy od daty dostarczenia licencji oprogramowania SAM w ramach Fazy 1 Etapu 1 obejmujące co najmniej poniższy zakres:

    - Aktualizacje oprogramowania SAM do pojawiających się w tym okresie nowych wersji;

    - Aktualizacje bazy wzorców licencyjnych i bazy licencjodawców (min. raz na 7 dni);

    - Wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu (w Dni Robocze w Godzinach Roboczych) w języku polskim (z czasem rozwiązania problemu (błędu) w terminie maksymalnie 5 Dni Roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego);

    - Dostęp do internetowej bazy wiedzy dotyczącej oprogramowania SAM i aktualnej dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu danych, w tym kontaktowych umożliwiających Zamawiającemu korzystanie w pełni ze Wsparcia Producenta.

## Etap 2 – Usługa Asysty Technicznej Systemu SAM.

  - Usługa realizowana przez Wykonawcę przez okres 12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Fazy 3 Etapu 1.

  - W ramach Wsparcia Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów ze środowiskiem Systemu SAM i usuwanie pojawiających się problemów, w tym:

    - Wykonawca będzie przyjmował Zgłoszenia o Awariach w Dniach Roboczych w Godzinach Roboczych przez cały okres obowiązywania Umowy;

    - Maksymalny czas reakcji na Zgłoszenie wynosi 4 Godziny Robocze w Dni Robocze;

    - Usunięcie Awarii Krytycznej nastąpi w czasie nie dłuższym niż w 10 Godzin Roboczych od Zgłoszenia Awarii Krytycznej przez Zamawiającego;

    - Usunięcie Awarii Niekrytycznej nastąpi w czasie nie dłuższym niż w 24 Godziny Robocze od Zgłoszenia Awarii Niekrytycznej przez Zamawiającego;

    - Rodzaj Awarii wskazuje Zamawiający. Wykonawca uprawniony jest do weryfikacji rodzaju zgłoszonej Awarii, z tym zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja odnośnie kategorii Awarii należy do Zamawiającego.

  - Zgłoszenia Awarii Krytycznej i Awarii Niekrytycznej przekazywane będą przez upoważnionych pracowników Zamawiającego poprzez wysłanie zgłoszenia do Wykonawcy za pomocą Portalu Serwisowego lub w przypadku jego niedostępności za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Umowie, chyba że Strony w toku realizacji Umowy postanowią inaczej.

  - Usunięcie Awarii nie może prowadzić do naruszenia struktur i integralności danych, do utraty danych lub wpływać negatywnie na funkcjonowanie Systemu SAM lub innych składników infrastruktury Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do usunięcia Awarii w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych. W przypadku, gdy wykonanie usługi wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do usunięcia Awarii.

  - Usunięcie Awarii zatwierdza upoważniona osoba wskazana w Umowie ze Strony Zamawiającego.

  - Jeżeli usunięcie Awarii nie jest możliwe w czasie przewidzianym dla danej kategorii Awarii, Strony dopuszczają możliwość zastosowania Obejścia, przy czym zastosowanie Obejścia nie wyłącza zobowiązania Wykonawcy do usunięcia Awarii. Maksymalny czas na wdrożenie Obejścia wynosi do 50% Czasu Naprawy Awarii (dla danej kategorii Awarii).

## Etap – 3 Wsparcie Systemu SAM.

  - Wsparcie realizowane będzie w ramach maksymalnego limitu 300 Roboczogodzin, z zastrzeżeniem Opcji na podstawie Zleceń.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania dostępnych Roboczogodzin w dowolnym momencie trwania Umowy.

  - Wparcie będzie realizowane przez Wykonawcę przez okres 12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Fazy 3 Etapu 1;

  - Przedmiot Zleceń będzie dotyczyć konsultacji technicznych oraz merytorycznych (deweloperskich, administracyjnych, programistycznych, jak i związanych z analizą i weryfikacją posiadanych i używanych przez Zamawiającego licencji oraz implementacją i automatyzacją procesów związanych z zarządzaniem licencjami u Zamawiającego.

  - Sposób realizacji Zleceń:

    - Do momentu wykorzystania limitu Roboczogodzin, Zamawiający ma prawo składać Wykonawcy Zlecenia, a Wykonawca zobowiązany jest do ich realizacji.

    - Wykonawca nie może odmówić realizacji Zlecenia, poza przypadkami, gdy realizacja Zlecenia spowoduje przekroczenie limitu Roboczogodzin.

    - Zlecenia przekazywane będą przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

    - Procedura realizacji Zleceń składa się z dwóch faz:

      - faza I – wycena Zlecenia;

      - faza II – realizacja Zlecenia

    - Faza I inicjowana jest przez Zamawiającego poprzez wysłanie wstępnego zlecenia do Wykonawcy za pomocą Portalu Serwisowego lub w przypadku jego niedostępności za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Umowie, chyba że Strony w toku realizacji Umowy postanowią inaczej. Wstępne Zlecenie będzie zawierać zakres i sugerowany termin wykonania Zlecenia wraz z niezbędnymi wymogami i parametrami. W przypadku wątpliwości, co do zakresu i terminu realizacji Zlecenia, Strony dokonują ustaleń w trybie roboczym.

    - Wycena, musi zawierać szacunkową liczbę Roboczogodzin niezbędną do realizacji przedmiotu Zlecenia oraz termin realizacji Zlecenia.

    - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wycenę w terminie do 5 Dni Roboczych, chyba że Strony ustalą inny termin. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Zamawiającego.

    - Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy informacji o akceptacji lub odrzuceniu przedstawionego przez Wykonawcę wyniku fazy I.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji i akceptacji sposobu oraz czasochłonności wykonania przez Wykonawcę usług, który został przedstawiony przez Wykonawcę, w tym prowadzenia w tej sprawie ewentualnych negocjacji z Wykonawcą.

    - Zamawiający ma prawo zrezygnować z realizacji fazy II. Realizacja fazy I nie powoduje skutków finansowych dla Zamawiającego.

    - Faza II – realizacja Zlecenia, inicjowana jest przez Zamawiającego po akceptacji fazy I.

    - Wykonawca przystępuje do realizacji Zlecenia po otrzymaniu od Zamawiającego Zlecenia (faza II).

    - Zarówno przekazanie Zlecenia jak i jego zakończenie potwierdzane jest przy pomocy Portalu Serwisowego lub w przypadku jego niedostępności za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Umowie, chyba że Strony w toku realizacji Umowy postanowią inaczej.

    - Wykonawca w terminie 5 Dni Roboczych, chyba że Zamawiający postanowi inaczej, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru każdego ze Zleceń zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu aktualnej Dokumentacji uwzględniających zmiany z danego Zlecenia.

    - Należyte wykonanie przedmiotu Zlecenia jak i przekazanie aktualnej Dokumentacji (o ile dotyczy), zostanie potwierdzone przez Strony protokołem odbioru. Wzór Protokołu Odbioru Zlecenia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

    - Zamknięcie Zlecenia w Portalu Serwisowym dokonywane jest przez upoważnione osoby przez Zamawiającego, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Zlecenia oraz Protokołu Odbioru zaktualizowanej Dokumentacji uwzględniającej zmiany z danego Zlecenia (o ile dotyczy).

    - W wyjątkowych sytuacjach, gdy Portal Serwisowy jest niedostępny Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania Zlecenia drogą mailową, na adres wskazanych do komunikacji pomiędzy Stronami oraz w ten sam sposób zatwierdzenie Zlecenia i jego dalsze procedowanie. W chwili przywrócenia dostępności Portalu Serwisowego, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia Zlecenia w Portalu Serwisowym.

    - Zaakceptowanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Zlecenia oraz Protokołu Odbioru zaktualizowanej Dokumentacji uwzględniającej zmiany z danego Zlecenia (o ile dotyczy) jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za Zlecenie.

    - Po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa własności intelektualnej do wytworzonych lub dostarczonych podczas realizacji Zlecenia Produktów, na zasadach opisanych w Umowie.

    - Tryb realizacji Zleceń może być równoległy, przy czym zakłada się, iż Wykonawca nie będzie realizował jednocześnie więcej niż 3 Zlecenia.

    - Przyjmuje się, że najmniejszym możliwym zakresem Zlecenia będzie 1 Roboczogodzina.