Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę

Opis Przedmiotu Zamówienia

# Spis treści

1.	Spis treści	2

2.	Wstęp	3

3.	Zaprojektowanie, wdrożenie i migracja treści z obecnie funkcjonujących Portali	6

3.1.	Etap 0:  Zaprojektowanie i wdrożenie docelowego środowiska zarządzania treścią.	6

3.2.	Etap I: Migracja treści obecnie funkcjonujących Portali: pfron.org.pl, bip.pfron.org.pl, dostepnosc.pfron.org.pl, portal- sow.pfron.org.pl	7

3.2.1.	Faza 1: Projekt makiet funkcjonalnych Portali, o których mowa w pkt 2.1. – pkt	7

3.2.2.	Faza 2: Projekty graficzne Portali, o których mowa w pkt 2.1. – pkt 2.4 OPZ.	9

3.2.3.	Faza 3: Projekt techniczno-funkcjonalny Portali.	10

3.2.5.	Faza 4 Prace programistyczne (wdrożenie makiet, projektów graficznych i poszczególnych funkcjonalności Portali oraz migracja treści).	11

3.2.6.	Faza 5 – uruchomienie produkcyjne Portali, o których mowa pkt 2.1 pkt 2.4 OPZ. (Przewidziany czas na wykonanie Fazy 5 to … dni/miesięcy)	15

3.2.7.	Oświadczenie o dostępności Portali.	15

3.2.8.	Termin realizacji Etapu 0 i Etapu I.	15

3.3.	Etap II: Warsztaty powdrożeniowe dla redaktorów Portali i pracowników IT (dalej jako „Warsztaty”).	15

3.4.	Etap III: Dokumentacja techniczna oraz Użytkownika.	18

4.	Usługa Utrzymania i Rozwój Portali, o których mowa w pkt 2 OPZ.	21

4.1.	Świadczenie Usługi Utrzymania Portali, o których mowa w pkt 2 OPZ.	22

4.2.	Rozwój Portali, o których mowa w pkt 2 OPZ:	29

# Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia unifikacji technologicznej wykorzystywanych w PFRON systemów zarządzania treścią oraz utrzymanie i rozwój Portali internetowych. W ramach zamówienia Wykonawca zaprojektuje, zbuduje i wdroży nowe wersje Portali internetowych oraz dokona migracji do nich treści z obecnie funkcjonujących niżej wymienionych Portali:

- Portal informacyjny PFRON – www.pfron.org.pl

- Biuletyn Informacji Publicznej PFRON – bip.pfron.org.pl

- Portal informacyjny dot. dostępności cyfrowej – dostepnosc.pfron.org.pl

- Portal informacyjny projektu SOW – portal-sow.pfron.org.pl

W ramach zamówienia Wykonawca świadczyć będzie również usługę utrzymania i rozwoju dla wyżej wymienionych portali internetowych oraz dla portalu: portal-ipfronplus.pfron.org.pl.

Głównymi odbiorcami treści publikowanych na Portalach są w szczególności:

- Organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych;

- Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie/pełnomocnicy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach realizowanych przez Zamawiającego projektów i konkursów;

- Zakłady Pracy Chronionej, pracownicy PFRON oraz innych instytucji centralnych zainteresowanych kwestiami informatyzacji administracji publicznej i działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych;

- Osoby fizyczne i podmioty poszukujące informacji na temat publikowanych zamówień publicznych i ofert pracy;

- Wszyscy obywatele RP szukający informacji na temat działalności PFRON;

- Przedstawiciele mediów.

| Termin / skrót | Wyjaśnienie / opis |  |
| --- | --- | --- |
| Administrator merytoryczny (AM) | Osoba wyznaczona przez Gestora Portalu i bezpośrednio nadzorująca funkcjonowanie określonego Portalu w PFRON. |  |
| Błąd | Wada powodująca niepoprawne i niezgodne z instrukcją Użytkownika działanie poszczególnych funkcji Portalu internetowego. |  |
| Błąd Krytyczny | Wada powodująca całkowite zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Portalu internetowego lub poszczególnych jego części, dla której nie ma alternatywnej metody wykonania danej operacji w Portalu, uniemożliwiająca korzystanie z podstawowych funkcji Portalu przez jego Użytkowników tak, jak było to możliwe przed wystąpieniem Błędu Krytycznego. |  |
| Błąd Użytkownika | Wada powstała na skutek działania Użytkownika, której skutków nie można usunąć z poziomu interfejsu Użytkownika Portalu. |  |
| Czas Naprawy | Czas liczony od momentu potwierdzenia przyjęcia przez Wykonawcę prawidłowego Zgłoszenia o Wadzie do momentu Naprawy. |  |
| Czas Reakcji | Czas liczony od momentu dokonania prawidłowego Zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia przez Wykonawcę. |  |
| Dzień Roboczy | Każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. |  |
| Godziny Robocze | Godziny od 8:00 do 17:00 w Dni Robocze |  |
| Konsultacja | Udzielenie fachowej porady na zapytanie Zamawiającego Zgłoszone w PZ. |  |
| Niedostępność Portalu | Błąd krytyczny Portalu lub obniżenie parametrów wydajnościowych Portalu skutkujące brakiem możliwości pracy w Portalu przez Użytkowników. |  |
| Obejście | Zapewnienie funkcjonowania Portalu poprzez zminimalizowanie uciążliwości Wady i doprowadzenie Portalu do działania bez usuwania przyczyny wystąpienia Wady. Obejście nie stanowi usunięcia Wady, jednak pozwala korzystać ze wszystkich funkcjonalności Portalu. |  |
| Odbiór | Czynności mające na celu potwierdzenie dostarczenia Zamawiającemu wyników Faz, Etapów, Usług Utrzymania, Zamówień i Produktów, powstałych w wyniku zobowiązań wynikających z realizacji Umowy. |  |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie zapewniane lub wykorzystywane przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, tj. Oprogramowanie Dedykowane, Oprogramowanie Standardowe/Oprogramowanie Obce lub Oprogramowanie Systemowe i narzędziowe. |  |
| Oprogramowanie Dedykowane | Oprogramowanie wytworzone w ramach realizacji Umowy specjalnie dla Zamawiającego na potrzeby wykonania niniejszej Umowy, niezależnie od tego, czy stanowi nowy program komputerowy, czy jest modyfikacją, kastomizacją lub inną zmianą programistyczną Oprogramowania. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych Oprogramowania Dedykowanego i praw autorskich dla korzystania i modyfikowania kodów źródłowych. |  |
| Oprogramowanie Standardowe/ Oprogramowanie Obce | Oprogramowanie typu Commercial of the Shelf Software – powszechnie dostępne oprogramowanie standardowe, wytwarzane seryjnie, dostarczane w formie gotowego, zamkniętego produktu stworzonego przez Wykonawcę lub podmiot trzeci i dostarczane lub wykorzystywane przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy. Do Oprogramowania Standardowego/Oprogramowania Obcego zalicza się, między innymi systemy operacyjne, silniki baz danych, ogólnie dostępne systemy zarządzania treścią itp. Wykonawca powinien uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego na użycie określonego Oprogramowania Standardowego/Obcego przed przystąpieniem do wszelkich prac. |  |
| Oprogramowanie Systemowe i Narzędziowe | Oprogramowanie wykorzystywane na potrzeby Portalu, konieczne do poprawnego działania Portalu, inne niż Oprogramowanie Standardowe/Oprogramowanie Obce, na przykład biblioteki, frameworki, edytory programistyczne itp. Wykonawca powinien uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego na użycie określonego Oprogramowania Systemowego i Narzędziowego przed przystąpieniem do wszelkich prac. |  |
| Portal Zgłoszeniowy (PZ) | System informatyczny wykorzystywany przez Zamawiającego (obecnie: Jira) służący do ewidencji i obsługi Zgłoszeń, Zamówień, dokumentów, zapewniający niezbędny poziom wymiany informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego systemu w trakcie realizacji Umowy. |  |
| Produkt | Portal oraz wszelkie jego modyfikacje, dokumenty, dokumentacje, materiały informacyjne, pliki konfiguracyjne, skrypty, kody źródłowe, makiety, projekt graficzny, procedury oraz inne materiały wytworzone i dostarczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy w postaci elektronicznej i papierowej. |  |
| Protokół Odbioru | Dokument potwierdzający prawidłowość i zakres wykonania Faz, Etapów, Usług Utrzymania, Rozwoju i wszelkich Produktów powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. |  |
| Przenoszenia treści metodą hybrydową | Kopiowanie treści bezpośrednio z jednej strony na drugą przy użyciu „schowka” (CTRL+C i CTRL+V) |  |
| Roboczogodzina | Jednostka miary pracochłonności wyrażająca normę ilościową pracy wykonanej przez jednego pracownika Wykonawcy w czasie jednej godziny zegarowej. Roboczogodziny są rozliczane w ramach limitu Roboczogodzin. |  |
| Umowa | Niniejsza Umowa wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do Umowy. |  |
| Usterka | Każda Wada niebędąca Błędem lub Błędem Krytycznym. Usterką jest w szczególności Wada powodująca zakłócenie pracy Portalu mogąca mieć wpływ na jego funkcjonalność, natomiast nieograniczająca zdolności operacyjnych Portalu. |  |
| Użytkownik | Osoba korzystająca z Portalu, administrująca Portalem lub redaktor Portalu. |  |
| Wada |  | Wada Portalu uniemożliwiająca niezakłócone korzystanie z wszystkich bądź poszczególnych funkcjonalności Portalu. Wady mogą mieć charakter Błędów, Błędów Użytkownika, Błędów Krytycznych oraz Usterek. |
| WordPress |  | System zarządzania treścią wykorzystywany w PFRON (CMS), który jest napisany w języku PHP. Wykorzystuje bazę danych MariaDB. Rozpowszechniany jest na licencji GNU General Public License i jest dostępny bezpłatnie. |
| Zamówienie |  | Przekazanie Wykonawcy zapotrzebowania na wykonanie określonych Produktów lub innych prac w ramach Rozwoju |
| Zgłoszenie |  | Przekazanie Wykonawcy zawiadomienia o Wadzie lub złożenie zapotrzebowania na Konsultację w ramach świadczenia Usługi Utrzymania oraz zawiadomienie o Wadzie w okresie świadczenia gwarancji. |

# Zaprojektowanie, wdrożenie i migracja treści z obecnie funkcjonujących Portali

# Etap 0:  Zaprojektowanie i wdrożenie docelowego środowiska zarządzania treścią.

    - Spotkanie organizacyjne odbędzie się w terminie do 10 Dni Roboczych od daty podpisania Umowy, chyba że Strony ustalą inaczej. Spotkanie odbędzie się w terminie wskazanym przez Zamawiającego i potwierdzonym z Wykonawcą. Na spotkaniu zostaną ustalone sprawy organizacyjne dotyczące realizacji Umowy oraz zostaną przedstawione przez Wykonawcę propozycje następujących dokumentów, które podczas spotkania będą omawiane:

        - harmonogram realizacji Przedmiotu Zamówienia dalej jako „Harmonogram”,

        - plan komunikacji, w tym wzór raportu z audytu,

        - sposób realizacji repozytorium projektowego,

        - procedury zarządcze,

        - system zarządzania ryzykiem.

    - Wykonawca w terminie 15 Dni Roboczych po spotkaniu organizacyjnym przedstawi Zamawiającemu omawiane przez Strony dokumenty, o których mowa w pkt 3.1.1. OPZ. Dokumenty te będą podlegały akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia do nich uwag, które Wykonawca w terminie do 5 Dni Roboczych lub w innym wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględni.

      - Wykonawca sporządzi notatkę podsumowującą ustalenia ze spotkania i przekaże ją Zamawiającemu w terminie 3 dni. Notatka będzie podlegała akceptacji Zamawiającego.

      - Zamawiający w terminie 15 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy nada Wykonawcy uprawnienia niezbędne do przeprowadzenia audytu konfiguracji, o którym mowa w pkt 3.1.3.1. OPZ.

      - Strony dopuszczają aktualizację Harmonogramu w trakcie realizacji Umowy z zastrzeżeniem, że terminy realizacji całości Etapu 0 i Etapu I nie mogą przekroczyć terminu realizacji, o którym mowa w pkt 3.2.8. OPZ. W przypadku naruszenia terminu określonego w pkt 3.2.8. OPZ oraz innych terminów uzgodnionych przez Strony w Harmonogramie, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne na zasadach opisanych Umową.

    - Wykonawca przeprowadzi Audyt konfiguracji aktualnego środowiska Zamawiającego opartego na systemie zarządzania treścią WordPress, celem audytu jest dostosowanie obecnie wykorzystywanego środowiska do migracji na nie pozostałych portali. Audyt będzie się składał z dwóch Faz.

    - Faza 1: Audyt konfiguracji aktualnego środowiska Zamawiającego opartego na systemie zarządzania treścią WordPress.

      - Po przeprowadzeniu audytu konfiguracji aktualnego środowiska Zamawiającego, Wykonawca zaprojektuje docelowe środowisko/środowiska systemu zarządzania treścią WordPress. Projekt musi obejmować propozycje  jego rekonfiguracji i optymalizacji w celu migracji do środowiska WordPress ze środowisk pozostałych portali. Następnie Wykonawca wdroży zmiany zgodnie z rekomendacjami zawartymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego raporcie z audytu, o którym mowa w pkt 3.1.4.3.

      - Opracowanie konfiguracji docelowego środowiska WordPress (produkcyjnego i testowego), w tym systemu operacyjnego oraz bazy danych pod kątem migracji do WordPress pozostałych portali, a także zdefiniowanie potrzeb związanych z koniecznością zastosowania wysoko wydajnych/dostępnych rozwiązań typu Load Balancing, klastry aplikacyjne i bazodanowe itp. w związku z planową rozbudową środowiska WordPress o portale wymienione w pkt. 2;

      - Przygotowanie raportu zawierającego wnioski z wykonanego audytu dotyczące środowiska WordPress i rekomendacje działań niezbędnych do prawidłowego oraz wysokowydajnego działania docelowego środowiska WordPress powiększonego o portale (realizowane w ramach niniejszego zamówienia) środowiska WordPress (dalej jako „Raport”). Raport zawierający wnioski i rekomendacje z wykonanego audytu zostanie przedstawiony Zamawiającemu do odbioru w terminie 5 Dni Roboczych liczony od następnego dnia po akceptacji przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.1. OPZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do Raportu. Zaprojektowane zmiany W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca zobowiązany jest je nanieść w terminie nie dłuższym niż 3 Dni Robocze, chyba że Zamawiający wyznaczy dłuższy termin. Potwierdzeniem należytego wykonania Fazy 1 będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Fazy 1.

    - Faza 2: Wdrożenie docelowego środowiska WordPress.

      - Wdrożenie zmian zaprojektowanych w Raporcie, w terminie ustalonym z Zamawiającym;

      - Opracowanie przez Wykonawcę Dokumentacji powdrożeniowej zawierającej m.in.:

        - HLD (High-level desing) – dokument zawierający architekturę  w notacji UML zawierającą co najmniej: diagram sekwencji, diagram komponentów oraz diagram klas, całego środowiska WordPress.

        - Wykorzystywaną platformę sprzętową i systemową, w tym:

          - Komunikację i przepływ danych pomiędzy wszystkimi komponentami środowiska WordPress;

          - Konfigurację komponentów środowiska WordPress.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do Dokumentacji Powdrożeniowej. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca zobowiązany jest je nanieść w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych, chyba że Zamawiający wyznaczy dłuższy termin. Wydłużenie terminu może nastąpić na wniosek Wykonawcy. Potwierdzeniem należytego wykonania Etapu 0 będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokół Odbioru.

      - Termin realizacji Etapu 0 nie może przekroczyć 40 dni od dnia zawarcia Umowy.

    - Wykonawca przystępuje do realizacji Etapu I następnego dnia po  podpisaniu Umowy.

# Etap I: Migracja treści obecnie funkcjonujących Portali: pfron.org.pl, bip.pfron.org.pl, dostepnosc.pfron.org.pl, portal- sow.pfron.org.pl

### Faza 1: Projekt makiet funkcjonalnych Portali, o których mowa w pkt 3.2. OPZ

z poprzedzającymi je spotkaniami konsultacyjno-analitycznymi.

      - Etap zaprojektowania makiet funkcjonalnych Portali, o których mowa w pkt 3.2. OPZ poprzedzą spotkania konsultacyjno-analityczne Zamawiającego z Wykonawcą (dalej jako „Spotkania”). Poniżej informacje dotyczące Spotkań:

- Spotkania odbędą się w terminach ustalonych w Harmonogramie przygotowanym w ramach Etapu 0;

- Celem Spotkań będzie wypracowanie przez Wykonawcę, bazując na jego wiedzy i doświadczeniu, struktury portalu (menu, kategorie, podkategorie), ostatecznej wersji architektury informacji, ścieżek użytkownika oraz wykazu widoków przeznaczonych do wykonania docelowych makiet funkcjonalnych Portali (przy założeniu, że wykaz będzie uwzględniał minimum widok: strony głównej, strony zwykłej informacyjnej, strony z listą aktualności, strony logowania do Portali, strony błędu 404). Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zaproponowania spójnej i zgodnej z Księgą identyfikacji wizualnej PFRON szaty graficznej i struktury wszystkich Portali;

- Wykonawca przed pierwszym Spotkaniem zobowiązany jest zapoznać się z zawartością i strukturą obecnych wersji Portali;

- Podczas jednego Spotkania omawiane będą założenia dotyczące jednego Portalu (np. Portal: sow.pfron.org.pl), przy czym Strony dopuszczają możliwość większej liczby Spotkań niż jedno Spotkanie w sprawie jednego Portalu. Jako pierwsze odbędą się Spotkania dotyczące Portalu: pfron.org.pl;

- Ustalenia dotyczące Portalu: pfron.org.pl będą podstawą do prowadzenia prac nad pozostałymi Portalami;

- Zamawiający planuje zakończyć wszystkie Spotkania w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia zaakceptowania Harmonogramu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego okresu;

- Wykonawca jest zobowiązany przygotować na Spotkanie propozycję makiety funkcjonalnej Portalu, którego dane Spotkanie będzie dotyczyło.

- Spotkania odbędą się w Warszawie w lokalizacji Zamawiającego na terenie Warszawy lub zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Decyzję o sposobie prowadzenia Spotkań w sposób zdalny podejmuje Zamawiający, Zamawiający dopuszcza nagrywanie spotkań;

- Prowadzącym Spotkania jest Wykonawca;

- W terminie 2 Dni Roboczych od zakończenia każdego ze Spotkań/serii Spotkań dotyczących danego Portalu, Wykonawca sporządzi raport, który będzie zawierał wszystkie ustalenia podjęte na Spotkaniu/serii Spotkań. Zamawiający zaakceptuje raport lub wniesie do niego uwagi. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 1 dzień Roboczy od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.

- W przypadku serii Spotkań Wykonawca zobowiązany jest sporządzać i przekazywać Zamawiającemu raport cząstkowy po każdym ze Spotkań, którego treść Strony będą na bieżąco uzgadniać. Szczegóły dotyczące raportu cząstkowego Strony ustalą w Etapie 0. Po zakończeniu Serii Spotkań wykonawca sporządzi całościowy raport (dalej jako „Raport Końcowy”).

      - Wykonawca dostarczy do każdej makiety strukturę elementów/obiektów znajdujących się na makietach oraz listę płatnych i bezpłatnych wtyczek, które będą niezbędne do wprowadzenia zadanej funkcjonalności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ww. liście, na co Wykonawca wyraża zgodę.

      - Po zaakceptowaniu Raportu Końcowego dotyczącego danego Portalu, Wykonawca przygotuje po jednej makiecie funkcjonalnej Portalu, które będą prototypami, szkicami tego Portalu.  Każda makieta ma zawierać układ, rozmieszczenie poszczególnych elementów (logo, menu, slider, treści, zdjęcia, formularze, wyszukiwarki, panele logowania/rejestracji, mapy, stopka, itp.) wraz z definiują działania Portalu.

Przygotowana makieta funkcjonalna Portalu powinna bazować na założeniach i ustaleniach, które zostały spisane i zaakceptowane przez Zamawiającego w Raporcie Końcowym danego Portalu. Makieta funkcjonalna powinna być prototypem poszczególnych widoków, których zakres był ustalony podczas Spotkań/serii Spotkań.

Makieta funkcjonalna Portalu powinna być klikalnym projektem, który pozwoli zweryfikować projektowane zależności pomiędzy częściami Portalu.

      - Każda makieta funkcjonalna Portalu będzie podlegała Odbiorowi.

      - W terminie do 10 Dni Roboczych od akceptacji przez Zamawiającego danego Raportu Końcowego Portalu, Wykonawca wykona i przedstawi do Odbioru makietę funkcjonalną tego Portalu w formacie umożliwiającym jej otwarcie w ogólnodostępnym bezpłatnym oprogramowaniu, co będzie stanowiło wykonanie Fazy 1 Etapu I.

      - W terminie do 10 Dni Roboczych Zamawiający zaakceptuje makietę funkcjonalną lub wniesie do niej uwagi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu akceptacji. Wykonawca w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego, ma obowiązek je uwzględnić.

      - Zamawiający zamiast procedury odbiorowej, o której mowa w pkt 3.2.1.5 dopuszcza Odbiór makiet funkcjonalnych każdego z Portali w trybie warsztatowym przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Decyzja o formie procedury odbiorowej należy do Zamawiającego. W przypadku prowadzenia procedury odbiorowej w formie warsztatów, warsztaty odbędą się w terminie 10 Dni Roboczych od dnia przekazania danej makiety do Odbioru, chyba że Strony postanowią inaczej.

      - Wymagania opisane wyżej dotyczą każdego z czterech Portali, o których mowa w pkt 2 OPZ.

### Faza 2: Projekty graficzne Portali, o których mowa w pkt 3.2. OPZ.

W ramach tej Fazy, Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu projekty graficzne dla każdego z Portali, o których mowa w pkt 3.2. OPZ. Szczegóły dotyczące tej Fazy opisane są niżej:

Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego makiety funkcjonalnej danego Portalu, Wykonawca przystąpi do realizacji jego projektu graficznego Portalu. Wykonawca może pracować nad projektami graficznymi poszczególnych Portali równolegle.

      - W terminie 10 Dni Roboczych od akceptacji przez Zamawiającego makiety funkcjonalnej danego Portalu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 3 (trzy) różne

projekty graficzne dla Portalu w wersji desktop oraz dla urządzeń mobilnych w formacie .pdf i formacie pliku źródłowego, co będzie stanowić wykonanie Fazy 2.

      - Grafiki wykorzystane w projektach graficznych mogą być w postaci zdjęć lub rysunków – co zostanie uzgodnione z Zamawiającym. Powinny być jednak przygotowane w sposób profesjonalny, z uwzględnieniem jakości, przejrzystości, czytelności. Jednocześnie Wykonawca zastosuje wyłącznie te grafiki, zdjęcia i rysunki, do których posiada i przekaże prawa autorskie lub są one dostępne do powszechnego użytku na zasadzie wolnej licencji.

      - W ramach Faz 2 Strony dopuszczają spotkania robocze. Z każdego spotkania roboczego Wykonawca sporządzi notatkę, która będzie zawierała wszystkie ustalenia podjęte na spotkaniu. Zamawiający zaakceptuje ustalenia lub wniesie uwagi, a Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszystkie uwagi Zamawiającego.  Spotkania  robocze odbędą się w Warszawie w lokalizacji Zamawiającego na terenie Warszawy lub zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Decyzję o sposobie prowadzenia Spotkań w sposób zdalny podejmuje Zamawiający, Zamawiający dopuszcza nagrywanie spotkań, na co Wykonawca wyraża zgodę.

      - W terminie do 10 Dni Roboczych Zamawiający zaakceptuje projekty graficzne lub wniesie do nich uwagi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu akceptacji. Wykonawca w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego, ma obowiązek je uwzględnić.

      - Zamawiający zamiast procedury odbiorowej, o której mowa w pkt 3.2.2.4, dopuszcza Odbiór projektów graficznych każdego z Portali w trybie warsztatowym przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Decyzja o formie procedury odbiorowej należy do Zamawiającego. W przypadku prowadzenia procedury odbiorowej w formie warsztatów, warsztaty odbędą się w terminie 10 Dni Roboczych od dnia przekazania danej makiety do Odbioru, chyba że Strony postanowią inaczej.

      - Zamawiający może nie zatwierdzić żadnej z 3 propozycji projektów graficznych danego Portalu, jeśli będą one niezgodne względem oczekiwań Zamawiającego. W przypadku niezatwierdzenia żadnej z 3 propozycji projektów graficznych, od momentu poinformowania przez Zamawiającego, Wykonawca w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego przedstawi mu kolejną propozycję 3 projektów graficznych dla danego Portalu w wersji desktop jak również w wersji mobilnej aż do momentu zatwierdzenia propozycji projektów graficznych przez Zamawiającego. Powyższe dotyczy każdego z Portali. W takiej sytuacji ma zastosowanie procedura wskazana w pkt 3.2.2.4 - pkt 3.2.2.5 powyżej.

      - Powyższe wymagania dotyczą każdego z czterech Portali, o których mowa w pkt 3.2.

OPZ.

      - Odbiór projektu graficznego każdego z Portali zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru. W ramach Fazy 2 zostaną sporządzone cztery Protokoły Odbioru.

      - Wykonawca przystępuje do realizacji Fazy 3 dla danego Portalu, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Fazy 2.

### Faza 3: Projekt techniczno-funkcjonalny Portali.

      - Wykonawca w terminie 5 Dni Roboczych liczonych od następnego dnia po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru dla danego Portalu w ramach Fazy 2 przygotuje i dostarczy Zamawiającemu dokument „Projekt

techniczno-funkcjonalny Portalu (…)” (dalej jako „PTFP”). Każdy z PTFP musi zawierać co najmniej:

- architekturę Portalu,

- opis formularzy udostępnianych w Portalu,

- listę i opis przypadków użycia,

- ścieżki Użytkownika,

- historyjki User Stories,

- wymagania sprzętowe warstwy serwerowej niezbędnej do funkcjonowania Portalu,

- zatwierdzoną przez Zamawiającego makietę funkcjonalną Portalu,

- zatwierdzony przez Zamawiającego projekt graficzny Portalu,

- listę wtyczek płatnych i bezpłatnych potrzebnych do realizacji zadanej funkcjonalności w ramach projektu graficznego.

      - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu PTFP w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej.

      - W terminie do 10 Dni Roboczych Zamawiający zaakceptuje PTFP lub wniesie do niego uwagi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu akceptacji. Wykonawca w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego, ma obowiązek je uwzględnić.

      - Zamawiający zamiast procedury odbiorowej, o której mowa w pkt 3.2.3.3 dopuszcza Odbiór PTFP każdego z Portali w trybie warsztatowym przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Decyzja o formie procedury odbiorowej należy do Zamawiającego. W przypadku prowadzenia procedury odbiorowej w formie warsztatów, warsztaty odbędą się w terminie 10 Dni Roboczych od dnia przekazania danej PTFP do Odbioru, chyba że Strony postanowią inaczej. Warsztaty odbędą się w Warszawie w lokalizacji Zamawiającego na terenie Warszawy lub zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Decyzję o sposobie prowadzenia Warsztatów w sposób zdalny podejmuje Zamawiający, Zamawiający dopuszcza nagrywanie warsztatów, na co Wykonawca wyraża zgodę.

      - Portale powstałe w ramach Etapu I będą utrzymywane w ramach usługi IaaS.

      - Zamawiający wymaga aby portale powstałe w ramach Etap I spełniały definicję wysokiej dostępności „HA” (high avaliability).

      - Prawidłowa realizacja Fazy 3 zostanie potwierdzona Protokołem Odbioru, podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń (Odbiór pozytywny) odrębnie dla każdego Portalu wymienionego w pkt 2 OPZ.

##### Wymogiem koniecznym do rozpoczęcia Fazy 4 przez Wykonawcę jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Fazy 3.

      - Powyższe wymagania wyżej dotyczą każdego z czterech Portali, o których mowa w pkt 3.2. OPZ.

      - Odbiór PTFP każdego z Portali zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru. W ramach Fazy 3 zostaną sporządzone cztery Protokoły Odbioru.

    - Wykonawca przystępuje do realizacji Fazy 4 dla danego Portalu, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Fazy 3 dla danego/każdego z portalu.

### Faza 4 Prace programistyczne (wdrożenie makiet, projektów graficznych i poszczególnych funkcjonalności Portali oraz migracja treści).

      - Wykonawca przystępuje do realizacji prac w ramach Fazy 4 po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru PFTP danego Portalu. Wykonawca będzie realizował prace programistyczne równolegle dla poszczególnych Portali, z zastrzeżeniem zdania pierwszego.

      - W ramach prac programistycznych Wykonawca zaimplementuje wymagania funkcjonalne uszczegółowione w ramach Faz 0-3.

      - Prace programistyczne Wykonawca będzie prowadził na środowisku deweloperskim przygotowanym przez Wykonawcę na infrastrukturze udostępnionej przez Zamawiającego. Po zakończeniu prac programistycznych, Wykonawca skonfiguruje pozostałe środowiska, w tym środowisko produkcyjne i testowe na infrastrukturze udostępnionej przez Zamawiającego, na które przeniesie rezultaty prac programistycznych. Zamawiający przeprowadzi testy odbiorcze na środowisku testowym.

      - Prze przystąpieniem do Migracji inicjalnej Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Migracji testowej, która obejmie zawartość do 100 artykułów wskazanych przez Zamawiającego. Dopiero po potwierdzeniu poprawności przeprowadzonej Migracji przez Wykonawcę i sprawdzeniu  przez Zamawiającego, Wykonawca może przystąpić do Migracji całej zawartości Portali.

      - Migracja treści z obecnie wykorzystywanych portali na nowo przygotowane środowisko/środowiska WordPress poprzedzona będzie przygotowaniem przez Wykonawcę Planem Migracji. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Plan Migracji  dla każdego z Portali w terminie 5 dni Roboczych od daty rozpoczęcia realizacji Fazy 4. Po przygotowaniu Planu Migracji Wykonawca przedstawi ten plan do akceptacji przez Zamawiającego. W terminie do 5 Dni Roboczych Zamawiający zaakceptuje Plan Migracji lub wniesie do niego uwagi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu akceptacji. Wykonawca w terminie do 2 Dni Roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego, ma obowiązek je uwzględnić. Po akceptacji przez Zamawiającego Planu Migracji Wykonawca przystępuje do realizacji migracji. Zamawiający dopuszcza możliwość przenoszenia treści Metodą Hybrydową – w przypadku artykułów/stron/podstron o rozbudowanej strukturze, jeżeli Wykonawca uzna, że usprawni to jego prace nad Portalem.

        - Przewidywana liczba artykułów do migracji dla poszczególnych Portali:

- www.pfron.org.pl - około 18000;

- bip.pfron.org.pl - około 1600;

- dostepnosc.pfron.org.pl - około 160;

- portal-sow.pfron.org.pl - około 400.

        - W ramach realizacji prac migracyjnych Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- zaprojektowania wspólnego, docelowego, jednego modelu danych stanowiący bazę informacyjną dla portali, pozwalający m.in. na eliminację redundancji danych;

- dokonania mapowania struktur obecnych źródłowych zbiorów danych na model docelowy oraz ustalić zakres braków danych wymagających ręcznego uzupełnienia przez pracowników Zamawiającego;

- zachowania formatowania tekstów z portal np. (kursywy, boldy, przypisy dolne itp.);

- zachowania powiązania artykułów z przyporządkowanymi do nich zdjęciami i plikami audiowizualnymi oraz wersjami językowymi;

- zachowania powiązań pomiędzy poszczególnymi artykułami;

- zachowania naniesionych na mapę współrzędne obiektów w powiązaniu z artykułami;

- zachowania materiałów znajdujących się w panelu administracyjnym (panel tłumaczeń, panel redaktora, zarządzania tekstami, zarządzanie zdjęciami i pozostałe moduły panelu);

- przeniesienia do nowego systemu obecnie istniejących w systemie kont Użytkowników.

      - Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego musi przedstawić najpóźniej w terminie 1 Dnia Roboczego informację dotyczącą postępu prac programistycznych. W przypadku wskazania przez Zamawiającego rozbieżności w stosunku do wcześniejszych ustaleń z Faz 0-3, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie je usunąć dostosowując do ustaleń.

      - Wykonawca przed przekazaniem każdego Portalu do Odbioru przeprowadzi testy wewnętrzne na środowisku developerskim według przygotowanych przez siebie scenariuszy testowych. Przygotowane prze Wykonawcę scenariusze testowe muszą być zatwierdzone uprzednio przez Zamawiającego. Wykonawca wykonanie testów potwierdzi raportem z testów zawierającym poszczególne scenariusze testowe oraz wynik testu dla każdego scenariusza osobno. Wymagania dotyczące zawartości scenariuszy testowych znajdują się w punkcie 3.4.2 OPZ

      - Zamawiający wymaga, aby Faza 4 dla danego Portalu została przekazana do Odbioru, gdy wszystkie wyniki testów wewnętrznych będą pozytywne.

      - Po zakończeniu testów wewnętrznych danego Portalu Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do Odbioru Portalu w ramach Fazy 4.

[Odbiór Portalu]

      - Wykonawca na co najmniej 2 Dni Robocze przed planowanym przekazaniem Portalu do Odbioru poinformuje Zamawiającego o gotowości do Odbioru, chyba że Strony postanowią inaczej. W zgłoszeniu Wykonawca wskaże datę przekazania Portalu do Odbioru.

      - Odbiór będzie miał charakter warsztatów odbiorczych przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz samodzielnych testów prowadzonych przez Zamawiającego. Podczas Odbioru zostaną przeprowadzone testy wszystkich funkcjonalności Portalu. Testy będą realizowane na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę scenariuszy testowych oraz na podstawie doświadczeń i wiedzy Zamawiającego, z wykorzystaniem dowolnych metod. Zamawiający zweryfikuje w szczególności:

- mechanizmy uwierzytelniające i autoryzujące w tym zaimplementowanie mechanizmu SSO (Single Sing-On) w oparciu o AD (Active Directory),

- role użytkowników,

- funkcjonalności Serwisu oraz zastosowanego CMS-a,

- bezpieczeństwo i wydajność Serwisu,

- skuteczność procedur administratorskich, odtwarzania i wznawiania pracy w sytuacjach awaryjnych,

- zgodność ze standardem W3C przy pomocy narzędzi:

- https://validator.w3.org/nu/,

- https://jigsaw.w3.org/css-validator/.

- dostępność zgodnie z WCAG 2.1 przy pomocy narzędzia do testów automatycznych posiadanego przez Zamawiającego - test Sortsite (do testu Sortsite strony nie mogą być zablokowane przez Robot Exclusion Standard (robots.txt)).

- Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o nowych, innowacyjnych  rozwiązaniach, które zamierza wdrożyć na Portale, a które przyczyniłyby się do poprawy jakości serwisów świadczonych przez Zamawiającego. Instalacja/zakup może odbyć się po akceptacji Zamawiającego.

      - Warsztaty rozpoczną się w terminie 2 Dni Roboczych liczonych od dnia przekazania Portalu do Odbioru i będą trwały łącznie do 2 Dni Roboczych. Strony zastrzegają sobie prawo do przedłużenia warsztatów odbiorowych aż do momentu pozytywnego Odbioru Portalu. W przypadku przedłużenia procedury odbiorowej z powodu ujawnianych błędów, zastrzeżeń co do przedmiotu Odbioru, Wykonawca musi liczyć się z naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej z tytułu nienależytego wykonania Etapu II.

      - Pierwszego dnia warsztatów Wykonawca zobowiązany będzie do zaprezentowania wszystkich funkcjonalności Portalu i CMS-a WordPress (praktycznej prezentacji ich działania). Jeżeli w trakcie pierwszego dnia warsztatów ujawnią się błędy uniemożliwiające kontynuację warsztatów, warsztaty zostaną przerwane, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 1 Dnia Roboczego do ich usunięcia. Raport z wykrytych błędów zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego podczas warsztatów. Po usunięciu błędów przez Wykonawcę, Strony niezwłocznie przystąpią do kontynuacji warsztatów odbiorczych.

      - Wykonawca zapewni dostęp z właściwymi uprawnieniami do Portali dla przedstawicieli Zamawiającego. Warsztaty, o których mowa powyżej, odbędą się:

- w Warszawie w siedzibie Zamawiającego lub innej uzgodnionej z Zamawiającym lokalizacji w Warszawie. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania pracowników Wykonawcy. Zamawiający udostępni niezbędny sprzęt informatyczny uczestnikom warsztatów i pomieszczenia na potrzeby warsztatów, lub

- w sposób zdalny (np. z wykorzystaniem platformy Teams).

Decyzję o sposobie prowadzenia warsztatów odbiorczych (zdalny czy stacjonarny) podejmie jednostronnie Zamawiający, o czym poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.

      - Dodatkowo w ramach procedury odbiorowej Zamawiający dokona weryfikacji migrowanych treści do Portalu. W przypadku wykrycia błędów Zamawiający zgłosi je Wykonawcy, a Wykonawca w terminie 2 Dni Roboczych zobowiązany jest je usunąć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania błędów zmigrowanych treści po pozytywnym Odbiorze Portalu. W takim przypadku błędy te będą obsługiwane w ramach Usługi Utrzymania jako Błąd.

      - Prawidłowa realizacja każdego Portalu w ramach Fazy 4 zostanie potwierdzona Protokołem Odbioru, podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń (Odbiór pozytywny).

### Faza 5 – uruchomienie produkcyjne Portali, o których mowa pkt 2 OPZ.

      - Po dokonaniu Odbioru każdego z Portali przez Zamawiającego w ramach Fazy 4, Wykonawca przeniesie każdy Portal wraz z opublikowanymi treściami na serwer produkcyjny oraz testowy. Serwer produkcyjny będzie umieszczony na tym samym hostingu, co serwer testowy. Wykonawca w ramach prac wdrożeniowych, o ile będzie to konieczne dla popranego działania Portali, skonfiguruje środowisko produkcyjne, w tym zainstaluje niezbędne Oprogramowanie Standardowe oraz skonfiguruje serwer bazodanowy i serwer aplikacyjny – zainstaluje między innymi certyfikat SSL przekazany przez Zamawiającego oraz adresy domenowe. Efektem prac wdrożeniowych dla każdego z Portali będzie prawidłowo funkcjonujący Portal zainstalowany na dwóch działających instancjach, produkcyjnej i testowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie obu środowisk. Po zakończeniu prac wdrożeniowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dane dostępowe potrzebne do prowadzenia, utrzymania i rozwoju Portali, w tym dane do kont administratorów dla serwera aplikacyjnego, bazodanowego, silnika bazy danych oraz narzędzia CMS. Odbiór prac wdrożeniowych nastąpi na podstawie weryfikacji poprawności działania każdego z Portali na środowisku produkcyjnym i testowym i będzie potwierdzony stosownym Protokołem Odbioru odrębnie dla każdego z Portali.

### Oświadczenie o dostępności Portali.

Wykonawca w ramach Etapu I przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o dostępności Portali poprzez rejestr zgodności z każdą wytyczną WCAG 2.1 wskazaną w załączniku ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do OPZ.

### Termin realizacji Etapu 0 i Etapu I.

Termin realizacji Etapu 0 i Etapu I – maksymalnie 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

W terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, muszą zostać zrealizowane wszystkie Fazy przewidziane zarówno w Etapie 0 jak i Etapie 1 dla każdego z Portali, w tym terminie uwzględniono również procedury odbioru każdej z Faz Etapu 0 i 1. W przypadku niedochowania wyżej wymienionego terminu, Wykonawcą zostaną naliczone kary umowne przewidziane Umową.

Realizacja Etapu 0 oraz Etapu I zostaje potwierdzona Protokołem Odbioru końcowego tych Etapów. Dopiero podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Końcowego tych Etapów upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury.

# Etap II: Warsztaty powdrożeniowe dla redaktorów Portali i pracowników IT (dalej jako „Warsztaty”).

    - Wykonawca przeprowadzi po 2 warsztaty powdrożeniowe dla wskazanych przez Zamawiającego grup wymienionych w pkt 3.3.2 OPZ (łącznie 4 warsztaty). Poniżej zakres warsztatów:

- umożliwiającym samodzielną pracę redakcyjną w Portalach;

- pozwalającym na samodzielną administrację, utrzymanie i rozwój Portali, w tym administracji i konfiguracji zaoferowanego silnika bazodanowego i serwera aplikacyjnego, obsługę narzędzi administratora, architekturę zaoferowanego rozwiązania, zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa, integralności i zabezpieczenia przed utratą danych, przywracaniem danych po awarii.

    - Wykonawca przeprowadzi odrębne Warsztaty dla niżej wymienionych grup uczestników Warsztatów (osoby wskazane przez Zamawiającego):

| Lp. | Grupy uczestników Warsztatu | Liczba warsztatów | Ilość osób podczas każdego warsztatu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | redaktorzy Portali | 2 | max. 20 os. |
| 2. | pracownicy IT | 2 | max. 8 os. |

Przez pracowników IT, Zamawiający rozumie m.in. administratorów systemu operacyjnego i administratorów silników bazodanowych, programistów, architektów.

Zamawiający dopuszcza udział tych samych osób zarówno w warsztacie dla redaktorów jak i pracowników IT.

Wykonawca poinformuje Zamawiającego, kto będzie przeprowadzał Warsztaty i jaką funkcję wymieniona osoba/y sprawuje/ą on w organizacji Wykonawcy.

    - Wykonawca przeprowadzi:

- dwa dwudniowe Warsztaty dla redaktorów Portali;

- dwa dwudniowe Warsztaty dla pracowników IT.

- Każdy Warsztat ma trwać maksymalnie 16 godzin. W każdym przypadku drugi dzień Warsztatu odbędzie się w odstępie uzgodnionym z Zamawiającym, tak, aby uczestnicy mieli możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas pierwszego dnia i zweryfikowania, które obszary wymagają dodatkowych wyjaśnień, doprecyzowania lub utrwalenia bądź stwierdzenia i zgłoszenia Wykonawcy do poprawy tych obszarów, które zostały opisane w podręczniku w sposób niewystarczający do wykorzystania w samodzielnej pracy. Warsztaty mogą być nagrywana, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Łączne przerwy w trakcie jednego dnia Warsztatu nie mogą być dłuższe niż 1 godzina 15 min, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

Pierwszy dzień Warsztatów ma na celu zapewnienie uczestnikom wiedzy niezbędnej do samodzielnej pracy redaktorskiej/administratora IT Portalu.

Drugi dzień Warsztatów ma na celu wyjaśnienie zagadnień, które pojawiły się podczas praktycznego korzystania z Portali i wykonywania na nim prac redaktorskich/ administratora IT Portalu.

Przed drugim dniem Warsztatów, Wykonawca ma obowiązek zebrania od uczestników oczekiwań co do zakresu drugiego dnia Warsztatu. Sposób spełnienia powyższego wymogu ustalą Strony przed rozpoczęciem Warsztatów.

Warsztaty będą obejmować część teoretyczną, praktyczną oraz case studies. Warsztaty muszą zostać przeprowadzone przy założeniu, że redaktorzy Zamawiającego nie posiadają wykształcenia informatycznego.

    - Warsztaty, o których mowa powyżej, odbędą się w sposób zdalny. Platformę szkoleniową zapewnia Wykonawca (np. z wykorzystaniem platformy Teams).

    - Wykonawca odpowiada za zorganizowanie Warsztatów oraz pokrywa wszelkie koszty związane z ich organizacją i przeprowadzeniem, w tym koszty platformy szkoleniowej.

    - Warsztaty odbędą się w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8:00 – 16:00 w uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym terminach, z zastrzeżeniem, iż wszystkie Warsztaty muszą się odbyć w terminie realizacji Etapu II.

    - Warsztaty będą prowadzone przez co najmniej 2 trenerów w przypadku warsztatów dla redaktorów i co najmniej 1 trenera dla warsztatów dla pracowników IT posiadających wiedzę i doświadczenie pozwalające na skuteczne przekazanie wiedzy w zakresie wskazanym w pkt 3.3.1 powyżej.

    - Przed planowanym rozpoczęciem Warsztatów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy zakres Warsztatów i materiały warsztatowe, które podlegają akceptacji Zamawiającego. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag Wykonawca jest zobowiązany je uwzględnić w terminie do 2 Dni Roboczych. Materiały warsztatowe powinny być przedstawione w terminie umożliwiającym Zamawiającemu ich weryfikacje i akceptację przed planowanym terminem warsztatu.

    - Warsztaty muszą zostać przeprowadzone na środowisku testowym każdego z Portali. Wykonawca nada uczestnikom Warsztatów wszelkie niezbędne dostępy umożliwiające pełne uczestnictwo w Warsztatach, z wyłączeniem dostępu zdalnego do Portalu, który zapewnia Zamawiający. Wykonawca najpóźniej do 2 Dni Roboczych przed Warsztatami zweryfikuje, czy dostępy działają prawidłowo.

    - Potwierdzeniem odbytego Warsztatu jest przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę listy uczestników.

    - Niezależnie od sposobu przeprowadzania Warsztatów, Wykonawca zobowiązany jest nagrać Warsztaty i przekazać nagrania Zamawiającemu. Forma i sposób przekazania zostanie uzgodniona z Zamawiającym.

    - Wykonawca przeprowadzi Warsztaty w języku polskim, zapewniając na swój koszt materiały warsztatowe dla wszystkich uczestników Warsztatów.

    - W celu weryfikacji jakości przeprowadzonego Warsztatu Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia ankiety wśród uczestników Warsztatu dotyczącej ocen jakości przeprowadzonego Warsztatu (ocena w skali 1-6; w przypadku, kiedy średnia ocen z danego Warsztatu będzie poniżej 3, Zamawiający ma prawo żądać powtórzenia Warsztatu na koszt Wykonawcy).

    - Każdy uczestnik Warsztatu otrzyma w formie elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, materiały warsztatowe wraz z przykładami oraz case studies.

Stopień szczegółowości materiałów powinien obejmować każdą czynność jednostkową wykonaną przez uczestników w trakcie Warsztatu.

    - Zamawiający oczekuje, że program Warsztatów zagwarantuje użytkownikom zapoznanie się z wszystkimi funkcjonalnościami Portalu oraz systemu CMS.

    - Wszystkie dostarczony dokumenty, w tym materiały warsztatowe dostarczone w ramach niniejszego Etapu muszą spełniać wymagania dostępności WCAG 2.1.

    - Termin realizacji Etapu II – 12 miesięcy od dni zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może przystąpić do realizacji Etapu II przed podpisaniem przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego Etapu 0 oraz Etapu I (Odbiór pozytywny). Zakończenie tego Etapu zostanie potwierdzone przez Zamawiającego Protokołem Odbioru Etapu II. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego Etapu, jednak nie dłużej niż o kolejne 2 miesiące. Wydłużenie tego Etapu nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie aktualizacji Harmonogramu Ramowego i Harmonogramu Szczegółowego.

# Etap III: Dokumentacja techniczna oraz Użytkownika.

    - W ramach Etapu III Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentację obejmującą:

      - Dokumentację techniczną:

- Specyfikacja Scenariuszy Testowych (SST). Wymagania na SST zawiera pkt 3.4.2.1. poniżej,

      - Dokumentację powdrożeniową. Wymagania na dokumentację powdrożeniową zawiera pkt 3.4.2.2. poniżej. Dokumentację użytkownika:

- Podręcznik administratora Portalu. Wymagania na podręcznik administratora Portalu zawiera pkt 3.4.2.3. poniżej,

- Podręcznik redaktora Portalu zgodnie z wymogami pkt 3.4.2.4 poniżej,

- Podręcznik administratora merytorycznego Portalu zgodnie z wymogami pkt 3.4.2.5 poniżej.

##### Minimalne wymagania dla poszczególnych dokumentów przedstawiono poniżej:

      - Specyfikacja Scenariuszy Testowych (SST)

Wymagania:

- SST przedstawia strukturę działań związanych z testowaniem Portalu, tj. zestawów testów, scenariuszy testowych.

- Dokument SST musi zawierać następującą strukturę:

  - rozdział zawierający listę scenariuszy testowych. Każdy scenariusz testowy musi być opisany za pomocą następujących atrybutów:

    - identyfikator scenariusza wraz listą przypadków testowych, które są testowane w ramach danego scenariusza testowego,

    - opis danego scenariusza testowego,

    - wykaz warunków, jakie muszą być spełnione przed rozpoczęciem wykonania scenariusza testowego, włącznie ze wskazaniem specyficznych danych wejściowych dla danego scenariusza,

    - wykaz warunków, jakie muszą być spełnione po wykonaniu scenariusza testowego, przykładowo stan Portalu, jaki musi zostać pozostawiony po wykonaniu scenariusza testowego,

    - kryteria określające pozytywny rezultat danego scenariusza testowego,

    - szczegółowy opis konfiguracji środowiska testowego.

##### Dokumentacja powdrożeniowa

Wymagania:

- Wszystkie wymagania zawarte w dokumentacji powdrożeniowej muszą być zgodne ze specyfikacją wymagań określonych w OPZ i Etapie I.

- Dokumentacja powdrożeniowa musi odzwierciedlać następującą strukturę:

  - Rozdział opisujący przyjęty sposób dokumentowania architektury Portalu – w szczególności objaśnienie wykorzystanych perspektyw wraz z charakterystyką ich zawartości,

  - Rozdział opisujący warstwę wdrożenia obejmującą lokalizacje oraz instancje Portalu,

  - Rozdział zawierający opis Portalu uzupełniony diagramami z perspektywy Infrastruktury:

    - zestawienie infrastruktury programowej i sprzętowej wykorzystywanej przez Portalu. Zestawienie infrastruktury programowej obejmuje również Oprogramowanie (w tym np. system operacyjny, serwery aplikacji, narzędzia/platformy integracyjne, silniki baz danych itp.). Zestawienie zostanie opisane przez tabelę zawierającą:

    - nazwę oprogramowania, typ, wersję, producenta, liczbę i rodzaj wykorzystywanych licencji

    - lokalizacje, których używa Portal wraz z usługami infrastruktury związanymi z konkretną lokalizacją. Usługi infrastruktury powinny odpowiadać usługom, które zostały użyte podczas opisu komponentów Portalu. Dla każdej lokalizacji należy opracować odrębny diagram wdrożenia;

    - opis Środowiska Produkcyjnego, Testowego, Deweloperskiego wraz z ich powiązaniami z konkretnymi lokalizacjami;

    - charakterystykę połączeń (w tym sieciowych) pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury oraz pomiędzy usługami świadczonymi przez podmioty zewnętrzne.

##### Podręcznik administratora Portalu

Wymagania:

- Dokumentacja musi posiadać historię zmian oraz odniesienie do wersji Portalu, którego dotyczy.

- Dokumentacja musi odzwierciedlać następującą strukturę:

  - rozdział zawierający wykaz ról pełnionych przez osoby w realizacji zadań eksploatacyjnych, wymagane kwalifikacje oraz ich obciążenie dzienne/miesięczne;

  - rozdział zawierający pełną listę instrukcji wraz z określeniem kompetencji zespołu odpowiedzialnego za wykonywanie i przestrzeganie danej instrukcji w zakresie administrowania portalem. Rozdział powinien zawierać wytyczne do planu eksploatacji Portalu proponując np. harmonogram wykonywanych okresowo działań związanych z konkretną instrukcją. W szczególności dokumentacja musi zawierać opis zadań administratora Portalu, w sposób umożliwiający Zamawiającemu ich realizację bez udziału Wykonawcy:

    - instrukcje konfiguracji i administracji Portalu,

    - opisy komunikatów o błędach Portalu (np. występujących w logach czy wyświetlanych na ekranie) wraz z procedurami rozwiązania takich sytuacji;

  - rozdział zawierający opis instrukcji obsługi wszystkich elementów Portalu (uwzględniając mechanizmy bezpieczeństwa przetwarzania danych) niezbędnych dla eksploatacji i utrzymania. Opis powinien zawierać informacje nt. zachowania się w przypadku wystąpienia awarii i konieczności odtworzenia Portalu. Instrukcje administracyjne muszą dotyczyć co najmniej:

    - oprogramowania (wraz z obsługą danych),

    - wymaganej konfiguracji infrastruktury programowo – sprzętowej;

  - rozdział specyfikujący zadania eksploatacyjne wraz z pełnym opisem. Opis działań musi umożliwić Zamawiającemu realizację bez udziału Wykonawcy:

    - zadań cyklicznych (np. termin wykonania testów regresji, składowania danych, itp.) opisanych jako:

      - nazwa zadania,

      - wykaz ról uczestniczących w realizacji zadania,

      - termin, kiedy zadanie jest wykonywane,

      - określenie momentu zakończenia zadania – np. poprzez określenie czasu trwania lub czasu zakończenia, czynności wykonywane w ramach zadania, z określeniem tzw. roli, która wykonuje daną czynność, wykorzystywanych komponentów oprogramowania,

    - zadań jednorazowych (np. restart Portalu) wraz z określeniem zasad wykonania danego zadania eksploatacyjnego.

  - rozdział zawierający pełną charakterystykę stanowiska pracy osób pełniących opisane wyżej zadania w procesie eksploatacji, w tym:

    - wymagany sprzęt stanowiska pracy, np. minimalna konfiguracja komputera dla stanowiska pracy,

    - wymagane oprogramowanie stanowiska pracy, np. system operacyjny, przeglądarka, oprogramowanie biurowe, itd.,

    - wymagane wsparcie telekomunikacyjne,

    - wymagane materiały eksploatacyjne,

    - wymagania charakteryzujące bezpieczne monitorowanie Portalu, np. umiejscowienie stanowiska, prace w pomieszczeniu o ograniczonym dostępie.

  - rozdział zawierający koncepcję planu ciągłości działania Portalu, w tym szczegółowy opis procedury odtworzenia Portalu po awarii (Disaster Recovery) dla każdego ze środowisk, w tym:

    - procedurę i instrukcję wykonania kopii bezpieczeństwa środowiska (całego serwera) i ich odtworzenia,

    - procedury i instrukcje wykonanie backupu Portalu i odtworzenia danych z backupu,

    - procedury i instrukcje bieżącego monitoringu oraz utrzymania Portalu,

    - procedury i instrukcje aktualizacji, wdrażania łat, aktualizacji Portalu oraz Oprogramowania,

    - procedury i instrukcje bieżącej analizy oraz archiwizowania zapisów zabezpieczeń (logów),

  - Każda procedura powinna zawierać co najmniej następujące dane:

    - nazwa,

    - opis,

    - częstotliwość wykonywania,

    - kroki do realizacji w procedurze,

    - informacje (o ile są znane, jeśli jest ich dużo podać przykłady lub wzorce) na jakie należy zwrócić uwagę w trakcie wykonywania proc

##### Podręcznik redaktora Portalu

Wymagania:

- Podręcznik musi posiadać historię zmian.

- Podręcznik musi zawierać zasady świadczenia wsparcia technicznego dla redaktorów Portalu.

- Podręcznik musi odzwierciedlać następującą strukturę z podziałem na  rozdział zawierający informacje ogólne opisujące, do czego służy Portal oraz CMS, zasady nawigacji pomiędzy poszczególnymi funkcjami Serwisu oraz generalne zasady współpracy z CMS-em oraz zasady świadczenia wsparcia technicznego, rozdział zawierający opis ról i ich uprawnień dla redaktorów Portalu, opis funkcjonalności oraz interfejsu Użytkownika, zasady walidacji pól formularzy.

- Dokument musi być skonstruowany w sposób pozwalający redaktorom korzystać tylko na jego podstawie ze wszystkich funkcjonalności CMS-a i Serwisu.

##### Podręcznik administratora merytorycznego Portalu

Wymagania:

- Dokument musi posiadać historię zmian.

- Dokument musi zawierać zasady świadczenia wsparcia technicznego dla tej grupy Użytkowników.

- Dokument musi odzwierciedlać następującą strukturę:

  - rozdział zawierający informacje ogólne opisujące, do czego służy Portal, zasady nawigacji pomiędzy poszczególnymi funkcjami Portalu i CMS-a oraz generalne zasady współpracy z CMS-em oraz zasady świadczenia wsparcia technicznego;

  - rozdział zawierający:

    - listę ról i typów uprawnień, które obsługuje CMS. Lista powinna dotyczyć wszystkich klas Użytkowników,

    - zasady zarządzania kontami Użytkowników,

    - zasady zarządzania hasłami Użytkowników,

    - opis funkcjonalności oraz interfejsu Użytkownika administratora merytorycznego.

    - Wykonawca zobowiązany jest przygotować Dokumentację powdrożeniową odrębną dla każdego z Portali, o których mowa w pkt 3.2. OPZ. Zasady przygotowania i zawartość Dokumentacji są takie same dla każdego Portalu.

    - Dokument musi być skonstruowany w sposób pozwalający administratorom merytorycznym korzystać tylko na jego podstawie ze wszystkich funkcjonalności CMS-a i Portalu.

    - Wszystkie dostarczony dokumenty dostarczone w ramach niniejszego Etapu muszą spełniać wymagania dostępności WCAG 2.1.

    - Termin realizacji Etapu III – 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może przystąpić do realizacji Etapu III przed podpisaniem przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego Etapu 0 i Etapu I (Odbiór pozytywny). Zakończenie tego Etapu zostanie potwierdzone przez Zamawiającego Protokołem Odbioru Etapu III.

# Usługa Utrzymania i Rozwój Portali, o których mowa w pkt 2 OPZ.

- Wykonawca obejmie Usługą Utrzymania i Rozwojem poniższe Portale Zamawiającego:

  - ipfronplus.pfron.org.pl,

  - pfron.org.pl,

  - bip.pfron.org.pl,

  - dostepnosc.pfron.org.pl

  - portal-sow.pfron.org.pl

- Usługa Utrzymania i Rozwój Portali będzie świadczona przez maksymalny okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin realizacji Usługi Utrzymania i Rozwoju dla poszczególnych Portali będzie różny, o czym mowa w pkt 3) poniżej.

- Usługa utrzymania i Rozwój dla Portali:

- ipfronplus.pfron.org.pl – 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy,

- pfron.org.pl - od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego Etapu 0 i Etapu I dla ww. Portalu do upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym w pkt 2 powyżej,

- bip.pfron.org.pl od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego Etapu 0 i Etapu I dla ww. Portalu do upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym w pkt 2 powyżej,

- dostepnosc.pfron.org.pl od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego Etapu 0 i Etapu I dla ww. Portalu do upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym w pkt 2 powyżej,

- portal-sow.pfron.org.pl od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego Etapu 0 i Etapu I dla ww. Portalu do upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym w pkt 2 powyżej.

- Usługa Utrzymania dla każdego z Portali świadczona będzie w sposób i na zasadach określonych w pkt 4.1 OPZ;

- Rozwój Portali świadczony będzie w sposób i na zasadach określonych w pkt 4.2 OPZ.

### Świadczenie Usługi Utrzymania Portali, o których mowa w pkt 2 OPZ.

    - Wykonawca w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia Umowy zapozna się z dokumentacją oraz Portalem ipfronplus.pfron.org.pl w celu prawidłowego świadczeni usługi. W tym okresie nie będą Wykonawcy naliczane kary umowne w tytułu nienależytego świadczenia Usługi Utrzymania.

    - Usługa Utrzymania będzie świadczona w sposób niepowodujący obniżenia parametrów wydajnościowych Portali i Oprogramowania.

    - Usługa Utrzymania świadczona jest we wszystkie Dni Robocze w godzinach od 8:00 – 17:00 przez cały okres obowiązywania Umowy z uwzględnieniem okna serwisowego w godzinach 22:00 – 8:00, za wyjątkiem Błędów Krytycznych.

    - W ramach Usługi Utrzymania Wykonawca zapewni wsparcie w postaci konsultacji telefonicznych, e-mailowych oraz za pośrednictwem komunikatorów, dotyczących działania Portali oraz Oprogramowania, w tym systemu CMS przez 8 godzin dziennie 5 Dni Roboczych w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00 pod podanym w umowie numerem telefonu i adresem e-mail. Wymiar konsultacji telefonicznych i e-mailowych będzie uzależniony od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

##### [Zasady obsługi Zgłoszeń dotyczących Wad]

##### Czas Reakcji na otrzymane Zgłoszenie nie może być dłuższy niż 2 godziny zegarowe. Brak potwierdzenia we wskazanym czasie oznacza, iż Zgłoszenie zostało przyjęte.

    - Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia przystąpi do analizy zaistniałej sytuacji i podejmie działania zmierzające do usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości.

    - Jeżeli Wada została wykryta przez Wykonawcę, to Wykonawca niezwłocznie poinformuje mailowo upoważnione osoby wskazane w Umowie po stronie Zamawiającego o wystąpieniu Wady, nada Wadzie odpowiednią kategorię oraz przystąpi do działań zmierzających do usunięcia Wady, z tym zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja odnośnie kategorii Wady należy do Zamawiającego.

    - Obsługa Błędów Krytycznych odbywa się przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku. Czas na usunięcie Błędu Krytycznego rozpoczyna się w momencie Zgłoszenia. Niezależnie od okna serwisowego, Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do usuwania Błędu Krytycznego niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia.

    - Czas na usunięcie Błędu (z wyłączeniem Błędów Krytycznych) lub Usterki rozpoczyna się w momencie skutecznego Zgłoszenia, w przypadku, gdy skuteczne Zgłoszenie ma miejsce w Godzinach Roboczych. W przypadku skutecznego Zgłoszenia po godzinie 17:00 w Dniu Roboczym, czas na usunięcie Błędu lub Usterki liczy się od godziny 8:00 następnego Dnia Roboczego. W przypadku skutecznego zawiadomienia przed godziną 8:00 w Dniu Roboczym, czas na usunięcie Błędu lub Usterki liczy się od godziny 8:00 tego Dnia Roboczego.

    - Przy poprawianiu Wad Oprogramowania i Portalu oraz udzielaniu konsultacji Wykonawca zobowiązany jest zachować następujący poziom wykonania Usługi Utrzymania dla każdego z Portali:

      - Portal: ipfronplus.pfron.org.pl:

| Wada | Czas Reakcji | Czas Naprawy |
| --- | --- | --- |
| Błąd Krytyczny | 2 godziny zegarowe | 8 godzin zegarowych |
| Błąd | 2 Godziny Robocze | 8 Godziny Robocze |
| Błąd Użytkownika | 2 Godziny Robocze | 24 Godziny Robocze |
| Usterka | 2 Godziny Robocze | 32 Godzin Roboczych |

| Nazwa Zgłoszenia | Czas Reakcji | Czas realizacji |
| --- | --- | --- |
| Konsultacja | 1 Godzina Robocza | 3 Godziny Robocze |

      - Portal: pfron.org.pl:

| Wada | Czas Reakcji | Czas Naprawy |
| --- | --- | --- |
| Błąd Krytyczny | 2 godziny zegarowe | 6 godzin zegarowych |
| Błąd | 2 Godziny Robocze | 6 Godziny Robocze |
| Błąd Użytkownika | 2 Godziny Robocze | 8 Godziny Robocze |
| Usterka | 2 Godziny Robocze | 16 Godzin Roboczych |

| Nazwa Zgłoszenia | Czas Reakcji | Czas realizacji |
| --- | --- | --- |
| Konsultacja | 1 Godzina Robocza | 3 Godziny Robocze |

      - Portal: bip.pfron.org.pl:

| Wada | Czas Reakcji | Czas Naprawy |
| --- | --- | --- |
| Błąd Krytyczny | 2 godziny zegarowe | 6 godzin zegarowych |
| Błąd | 2 Godziny Robocze | 6 Godziny Robocze |
| Błąd Użytkownika | 2 Godziny Robocze | 8 Godziny Robocze |
| Usterka | 2 Godziny Robocze | 16 Godzin Roboczych |

| Nazwa Zgłoszenia | Czas Reakcji | Czas realizacji |
| --- | --- | --- |
| Konsultacja | 1 Godzina Robocza | 4 Godziny Robocze |

      - Portal: dostepnosc.pfron.org.pl:

| Wada |  | Czas Reakcji |  | Czas Naprawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Błąd Krytyczny |  | 2 godziny zegarowe |  | 8 godzin zegarowych |
| Błąd |  | 2 Godziny Robocze |  | 8 Godziny Robocze |
| Błąd Użytkownika |  | 2 Godziny Robocze |  | 24 Godziny Robocze |
| Usterka |  | 2 Godziny Robocze |  | 32 Godzin Roboczych |
| Nazwa Zgłoszenia | Czas Reakcji |  | Czas realizacji |  |
| Konsultacja | 1 Godzina Robocza |  | 3 Godziny Robocze |  |

      - Portal: portal-sow.pfron.org.pl:

| Wada | Czas Reakcji | Czas Naprawy |
| --- | --- | --- |
| Błąd Krytyczny | 2 godziny zegarowe | 8 godzin zegarowych |
| Błąd | 2 Godziny Robocze | 8 Godziny Robocze |
| Błąd Użytkownika | 2 Godziny Robocze | 24 Godziny Robocze |
| Usterka | 2 Godziny Robocze | 32 Godzin Roboczych |

| Nazwa Zgłoszenia | Czas Reakcji | Czas realizacji |
| --- | --- | --- |
| Konsultacja | 1 Godzina Robocza | 3 Godziny Robocze |

    - Usunięcie Wady nie może prowadzić do naruszenia struktur i integralności danych, do utraty danych lub wpływać negatywnie na funkcjonowanie Portalu i poszczególnych elementów Oprogramowania lub innych składników infrastruktury Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do usunięcia Wad w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych. W przypadku, gdy wykonanie usługi wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do usunięcia Wady.

    - Naprawę Wady zatwierdza upoważniona osoba wskazana w Umowie ze Strony Zamawiającego po zainstalowaniu przez Wykonawcę poprawek.

    - Jeżeli Naprawa Wady nie jest możliwa w czasie przewidzianym dla danej kategorii Wady, Strony dopuszczają możliwość zastosowania Obejścia, przy czym zastosowanie Obejścia nie wyłącza zobowiązania Wykonawcy do Naprawy Wady.

    - Jeżeli Wykonawca nie dokona Naprawy/Obejścia w terminach, o których mowa w pkt

    - OPZ powyżej, Zamawiający może:

      - Wydłużyć termin usunięcia Wady na pisemną prośbę Wykonawcy zawierającą uzasadnienie,

      - Obciążyć Wykonawcę karą umowną na zasadach opisanych w Umowie.

    - Usługa Utrzymania będzie realizowana za pomocą Portalu Zgłoszeniowego oraz, w przypadku jego niedostępności, drogą elektroniczną (e-mail), telefoniczną, chyba że Strony po zawarciu Umowy postanowią inaczej. Odbiór realizacji usług w ramach Usługi Utrzymania Serwisu będzie następował w cyklach miesięcznych i będzie potwierdzany Protokołami Odbioru za dany okres rozliczeniowy.

##### [Zasady zapewnienia kontroli i ciągłości działania każdego z Portali oraz okresowych przeglądów]

    - Wykonawca zapewni ciągłe funkcjonowanie każdego z Portali przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku z wyjątkiem okien serwisowych, przy założeniu, że w jednym czasie z jednego Portalu korzysta 1000 Użytkowników w ciągu jednego Dnia Roboczego, z ustalonym punktem przesilenia w godzinach 8:00 - 16:00 oraz założeniu utrzymania minimum 1.000 sesji jednocześnie.

##### Zamawiający dopuszcza 4 Godziny Robocze Niedostępności dla każdego z Portali w miesiącu, poza oknami serwisowymi.

    - Wykonawca będzie prowadził działania prewencyjne mające na celu wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy Portali, w tym będzie wykonywał optymalizacje działania Portali oraz przeglądy nie rzadziej niż raz na kwartał, a także na żądanie Zamawiającego. Wyniki przeglądu – po optymalizacji powinny być przekazywane przez Wykonawcę do Zamawiającego w formie notatki do 15 dnia miesiąca po zakończonym kwartale.

    - W przypadku konieczności wykonania prac mających na celu optymalizację działania Portali, Wykonawca bezzwłocznie poinformuje Zamawiającego o zakresie prac, jaki jest z tym związany.

    - Wszelkie planowane przerwy w działaniu Portali związane z wykonywaniem optymalizacji oraz ingerencje mogące spowodować Niedostępność Serwisu muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

##### [Zasady realizacji prac związanych z utrzymaniem, konserwacją, administracją i aktualizacją systemów operacyjnych oraz pozostałego Oprogramowania]

    - W ramach Usługi Utrzymania Wykonawca będzie realizował prace związane z utrzymaniem, konserwacją, administracją i aktualizacją systemów operacyjnych oraz pozostałego Oprogramowania (w tym w szczególności silników baz danych), które wykorzystywane są do prawidłowego działania Portali podlegających Usłudze Utrzymania, a w szczególności będzie realizował prace związane z:

      - Monitorowaniem prawidłowości działania w/w systemów oraz pozostałego Oprogramowania. W przypadku zidentyfikowania niedostatecznej ilości zasobów Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o przydzielenie dodatkowych zasobów wraz ze wskazaniem ilości oraz określeniem powodu powstania w/w zapotrzebowania. Jeśli wskazane zasoby będą dostępne, Zamawiający przydzieli zasoby w terminie nie dłuższym niż 10 Dni Roboczych od prawidłowo przedłożonego zapotrzebowania. Za prawidłowo złożone zapotrzebowanie Zamawiający rozumie przekazanie za pośrednictwem Portalu Zgłoszeniowego informacji zawierających parametr podlegający zmianie oraz powód zmiany. O zakończeniu realizacji wniosku Zamawiający poinformuje Wykonawcę w sposób analogiczny do w/w. Po przydzieleniu przez Zamawiającego dodatkowych zasobów w celu ich skutecznego wykorzystania, Wykonawca dokona czynności rekonfiguracyjnych po stronie systemu operacyjnego, pozostałego Oprogramowania lub samego Portalu. W/w czynności realizowane przez Wykonawcę muszą zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 10 Dni Roboczych od momentu poinformowania Wykonawcy o dostępności dodatkowych zasobów;

      - Uaktualnianiem systemu operacyjnego oraz pozostałego Oprogramowania do wersji aktualnie wspieranej. Przez uaktualnienie do wersji aktualnie wspieranych Zamawiający rozumie czynności związane z podniesieniem wersji systemu operacyjnego lub pozostałego Oprogramowania (w tym w szczególności silnika bazy danych) do wersji stabilnych posiadających aktualne wsparcie producenta tzn. posiadających możliwość pobierania i aktualizowania oprogramowania ze stron lub z repozytoriów udostępnianych przez producenta oraz wprowadzania wszystkich zalecanych przez producenta uaktualnień, w szczególności uaktualnień dotyczących zabezpieczeń;

      - Administrowanie systemem operacyjnym oraz pozostałym Oprogramowaniem, w tym w szczególności dostosowywanie w/w Oprogramowania w zakresie zapewniania oczekiwanego poziomu optymalizacji działania Oprogramowania i samego Serwisu, administrowania lokalnymi użytkownikami systemów operacyjnych, przydzielanie lokalnych zasobów koniecznych do prawidłowego działania Oprogramowania;

      - Okresowego analizowania oraz przygotowanie wytycznych w zakresie możliwości rozwojowych, realizacji zmian technologicznych mających na celu optymalizację pracy Oprogramowania i Serwisu z jednoznacznym wskazaniem możliwości migracji do wskazanych przez Zamawiającego rozwiązań w tym w szczególności opis czynności do wykonania, przewidywaną pracochłonność oraz potencjalne występujące ryzyka.

    - W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie uczestniczył w procesach związanych z obsługą kopii bezpieczeństwa. Do czynności leżących po stronie Wykonawcy należało będzie w szczególności:

      - Określenie wszystkich parametrów konfiguracyjnych polityk archiwizacji danych Oprogramowania objętego Usługą Utrzymania umożliwiających odtworzenie danych i uruchomienie wszystkich komponentów Oprogramowania. Dostarczone parametry konfiguracyjne muszą uwzględniać minimalizację parametrów RPO (Recovery Point Objective) oraz RTO (Recovery Time Objective). Na podstawie uzyskanych informacji Zamawiający przygotuje nowe lub zmodyfikuje istniejące zadania archiwizacyjne, a Wykonawca zweryfikuje i potwierdzi poprawność ich konfiguracji oraz działania. W/w określenie parametrów nastąpi nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zawarcia Umowy;

      - Okresowe analizowanie i weryfikowanie prawidłowości działania wszystkich zadań archiwizacyjnych. Czynności te winny być prowadzone nie rzadziej niż raz na trzy miesiące lub po każdej zmianie/modyfikacji konfiguracji polityk archiwizacji danych. Na wniosek oraz w porozumieniu z Wykonawcą, Zamawiający wskaże termin przeprowadzenia w/w prac. Nie może być on jednak dłuższy niż 21 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do dokonania w/w czynności. Każda weryfikacja musi zostać potwierdzona obustronnie zawartym protokołem odbioru bez uwag. Zamawiający w terminie 5 Dni Roboczych od otrzymania protokołu zaakceptuje go lub zgłosi uwagi. W terminie do 14 dni kalendarzowych Wykonawca zobligowany jest do usunięcia przyczyn powstania uwag wskazanych w Protokole Odbioru. Po usunięciu przyczyn powstania uwag proces odbioru zostanie powtórzony. Zamawiający dopuszcza dwukrotne powtórzenie czynności odbiorowych;

      - Stworzenie dokumentacji zawierającej co najmniej opis zadań archiwizacji danych, procedury odzyskiwania Portalu w przypadku awarii oraz scenariusze “Disaster recovery”;

      - Okresowe przeprowadzanie testów procedur odzyskiwania każdego z Portali w tym testów scenariuszy “Disaster recovery”. Czynności te winny być prowadzone nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy lub po każdej zmianie/modyfikacji konfiguracji polityk archiwizacji danych. Na wniosek oraz w porozumieniu z Wykonawcą Zamawiający wskaże termin przeprowadzenia w/w prac. Nie może być on jednak dłuższy niż 21 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do dokonania w/w czynności. Każda weryfikacja musi zostać potwierdzona obustronnie zawartym protokołem odbioru bez uwag. Zamawiający w terminie do 5 Dni Roboczych od otrzymania protokołu zaakceptuje go lub zgłosi Uwagi. W terminie do 14 dni kalendarzowych Wykonawca zobligowany jest do usunięcia przyczyn powstania uwag wskazanych w protokole odbioru. Po usunięciu przyczyn powstania uwag proces odbioru zostanie powtórzony. Zamawiający dopuszcza dwukrotne powtórzenie czynności odbiorowych.

##### [Zasady aktualizacji Oprogramowania]

    - Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o ukazaniu się nowych, stabilnych wersji Oprogramowania, w szczególności systemu zarządzania treścią.

    - Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie aktualnej wersji CMSa na środowisku produkcyjnym i testowym. Wykonawca będzie na bieżąco instalował wydawane przez producenta CMS-a łaty bezpieczeństwa i aktualizacje w ramach aktualnie wykorzystywanego, głównego wydania LTS. W przypadku, gdy producent CMS-a opublikuje nową wersję głównego wydania CMS ze wsparciem LTS, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego i przygotować harmonogram i zakres prac wymaganych do uaktualnienia CMS-a oraz ryzyka związane z tym przedsięwzięciem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przedstawionego harmonogramu i zakresu prac. Na podstawie dostarczonych dokumentów i informacji Zamawiający podejmie decyzję o zaktualizowaniu CMS-a do najnowszego wydania głównego, posiadającego wsparcie LTS. Powyższe odbywa się w ramach wynagrodzenia za Usługę Utrzymania.

    - Wykonawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie infrastruktury serwerowo- sprzętowej Zamawiającego, o ile nie wynika to z błędnego działania Portalu lub nienależytego jego administrowania.

##### [Postanowienia dodatkowe]

    - Na zakończenie każdego kwartału oraz w dniu zakończenia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie elektronicznej zaktualizowaną wersję kodów źródłowych Oprogramowania Dedykowanego oraz Portali, w tym plików źródłowych szablonów graficznych Serwisu i zaktualizowaną dokumentację. Zmiany wprowadzane przez Wykonawcę do dokumentacji, o której mowa wyżej, będą oznaczone wyraźnie oraz w sposób umożliwiający Zamawiającemu ich zidentyfikowanie oraz wyszukanie w tekście, w szczególności poprzez zastosowanie trybu śledzenia zmian. Wykonawca będzie aktualizował dokumentację oraz kody źródłowe w ramach wynagrodzenia za Usługę Utrzymania, oraz w sposób umożliwiający weryfikację przez Zamawiającego wprowadzonych zmian.

    - Wykonawca ma obowiązek usuwania błędów i luk w Portalach, w oparciu o przedstawione przez Zamawiającego wyniki audytu pod kątem bezpieczeństwa teleinformatycznego w ramach Usługi Utrzymania przez cały okres trwania Umowy.

    - W ramach Usługi Utrzymania Serwisu i Oprogramowania, Wykonawca ma obowiązek usuwania błędów w oparciu o przedstawione przez Zamawiającego wyniki audytu pod kątem zgodności usług udostępnionych w Internecie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848 z późniejszymi zmianami) w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych określonych przez standard Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG) lub innych aktów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej dostępności dla osób niepełnosprawnych systemów informatycznych, w tym serwisów internetowych, podmiotów wykonujących zadania publiczne lub innych zgłoszeń w zakresie dostępności przekazanych przez Zamawiającego.

    - Wszystkie zmiany wprowadzane do Portali w ramach Usługi Utrzymania muszą być zgodne z zasadami wynikającymi z załącznika do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz z podpisanym oświadczeniem, którego   wzór stanowi Załącznik nr 3 do OPZ.

### Rozwój Portali, o których mowa w pkt 2 OPZ:

    - Do czasu wykorzystania limitu Roboczogodzin, o którym mowa w pkt 4.2.2., Zamawiający ma prawo składać Wykonawcy Zamówienia dotyczące Rozwoju Portali a Wykonawca zobowiązany jest do ich realizacji.

    - Na realizację Rozwoju wszystkich pięciu Portali Zamawiający przewidział maksymalny limit 6000 Roboczogodzin, przy czym Zamawiający w ramach Opcji zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wykorzystania Roboczogodzin o 50%.

    - Zapotrzebowanie na Rozwój mogą być zgłaszane w miarę potrzeb Zamawiającego.

    - Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania w całości limitu Roboczogodzin oraz zastrzega sobie prawo wykorzystania dostępnych Roboczogodzin w dowolnym momencie realizacji usługi Utrzymania.

    - Tryb realizacji zmian może być równoległy, przy czym zakłada się, iż Wykonawca nie będzie realizował jednocześnie więcej niż 5 Zamówień.

##### [Sposób realizacji Rozwoju każdego z Portali]

    - Wsparcie bieżącej obsługi Portali obejmuje w szczególności:

- prace powdrożeniowe - dodawanie nowych publikacji, dodawanie nowych funkcjonalności, modyfikacje istniejącej funkcjonalności Portali;

- przygotowywanie materiałów multimedialnych - grafiki ilustracyjne i banery wzbogacające zawartość Portali, prezentacje multimedialne, inne;

- wsparcie marketingowe - analizę danych statystycznych korzystania z Portali, konsulting związany ze sposobami i zakresem promocji Portali, tworzenie skutecznych newsletterów, inne;

- wsparcie przy przygotowaniu danych analitycznych – wspieranie obsługi Portali poprzez ogólnie dostępne narzędzia analityki ilościowo – jakościowej (Google Analytics, Adobe Analytics, Looker Studio, Hotjar, Smartlook, CrazyEgg, Excel, itd.);

- wsparcie Zamawiającego w publikowaniu treści z zachowaniem zasad WCAG 2.1, w szczególności weryfikacja i korygowanie zamieszczonych publikacji w terminie do 8 Godzin Roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.

    - Wykonawca nie może odmówić realizacji Zamówienia, poza przypadkami, gdy realizacja usługi spowoduje przekroczenie limitu Roboczogodzin.

    - W przypadku, gdy realizacja Zamówienia spowoduje pojawienie się Wady, Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania prac nad Zamówieniem, do czasu skutecznego usunięcia Wady. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pojedynczo wykryta Wada nie zagraża funkcjonowaniu Portalu. Zamawiający powinien być o tym uprzednio poinformowany.

    - Dokonywanie Zleceń i Zamówień dokonywane jest przez upoważnionych pracowników Zamawiającego wskazanych w Umowie lub innych uzgodnionych przez Strony.

    - Procedura realizacji Rozwoju Portali składa się z etapów:

- Faza I – wycena,

- Faza II – realizacja.

    - Faza I inicjowana jest przez Zamawiającego poprzez wysłanie Zlecenia do Wykonawcy za pomocą Portalu Zgłoszeniowego lub poczty elektronicznej Zamawiającego.

    - Zlecenie musi zawierać opis przedmiotu zlecenia oraz proponowany termin realizacji przedmiotu zlecenia.

    - W przypadku wątpliwości co do zakresu planowanych prac, Strony dokonują ustaleń w trybie roboczym.

    - Wycena musi zawierać szacunkową liczbę Roboczogodzin niezbędną do realizacji przedmiotu zlecenia, zakres prac oraz harmonogram.

    - Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy informacji o akceptacji lub odrzuceniu przedstawionego przez Wykonawcę wyniku Fazy I.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji i akceptacji sposobu oraz czasochłonności wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zlecenia, który został przedstawiony przez Wykonawcę, w tym prowadzenia w tej sprawie ewentualnych negocjacji z Wykonawcą.

    - Zamawiający ma prawo zrezygnować z realizacji Fazy II. Realizacja Fazy I nie powoduje skutków finansowych dla Zamawiającego.

    - Faza II – realizacja inicjowana jest przez Zamawiającego po akceptacji Fazy I.

    - Wykonawca przystępuje do realizacji przedmiotu zlecenia po otrzymaniu od Zamawiającego Zamówienia (Faza II). Zakończenie realizacji Zamówienia potwierdzane jest przy pomocy Portalu Zgłoszeniowego lub poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

    - Należyte wykonanie przedmiotu Zamówienia oznacza możliwość ujęcia Zamówienia w Protokole Odbioru, którego wzór zawiera Załącznik nr ……. do Umowy.

    - Warunkiem koniecznym do zaakceptowania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Rozwoju za dany okres rozliczeniowy jest dostarczenie przez Wykonawcę zaktualizowanej kompletnej odpowiedniej dokumentacji, oraz zaktualizowanej wersji kodów źródłowych modyfikowanego Portalu i Oprogramowania Dedykowanego, w tym plików źródłowych szablonów graficznych.

    - Zamknięcie każdego z Zamówień dokonywane będzie w Portalu Serwisowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dokonywane przez upoważnione osoby przez Zamawiającego. Zamknięcie Zamówienia w wyżej wskazany sposób bez uwag będzie podstawą do ujęcia danego Zamówienia w Protokole Odbioru Rozwoju za dany okres rozliczeniowy.

    - Zaakceptowanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Rozwoju za dany okres rozliczeniowy bez zastrzeżeń jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za dany okres rozliczeniowy.

    - Z datą potwierdzenia Protokołem Odbioru bez zastrzeżeń Zamówienia, Wykonawca obejmuje Produkty, powstałe w wyniku realizacji Zamówienia, Usługą Utrzymania w ramach wynagrodzenia za Usługę Utrzymania.

    - Protokół Odbioru zawierać będzie informację o liczbie Roboczogodzin wykorzystanych w ramach Zamówienia.

    - Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym realizowane były prace dla różnych Portali, Wykonawca w Protokole Odbioru zobowiązany będzie wskazać liczbę Roboczogodzin zrealizowanych w ramach Zamówienia/Zamówień dla danego Portalu.

##### [Postanowienia dodatkowe]

    - Wszystkie zmiany wprowadzane do Portali w ramach Rozwoju muszą być zgodne z zasadami wynikającymi z załącznika do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (wraz z późniejszymi zmianami).

Załączniki:

#### Wytyczne w zakresie WCAG.

      - Księga identyfikacji wizualnej PFRON.

      - Oświadczenie w zakresie WCAG.

      - Opis obecnych wykorzystywanych rozwiązań.

      - Wytyczne w zakresie wtyczek, które mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu Portalu.

Załącznik nr 3 do OPZ

z dnia

WZÓR

Oświadczenie

- W imieniu Wykonawcy 	 oświadczam o dostępności Serwisu poprzez rejestr zgodności z każdą wytyczną WCAG 2.1 wskazaną w załączniku ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- Zgodność z zasadami dostępności będzie prezentowana przy użyciu jednego z czterech poziomów: wspiera, wspiera z wyjątkami, nie wspiera lub nie dotyczy. Każde stwierdzenie stopnia zgodności wymaga wyjaśnień ze strony Wykonawcy. Na przykład przy stwierdzeniu

„wspiera z wyjątkami” należy wyjaśnić na czym wyjątki polegają, a na przykład „wspiera” należy wyjaśnić w jaki sposób dane kryterium sukcesu WCAG jest obsługiwane przez Serwis lub szablon.

| Kryterium sukcesu | Poziom zgodności wspiera, wspiera z wyjątkami, nie wspiera lub nie dotyczy. | Uwagi i wyjaśnienia |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 Treść nietekstowa (Poziom A) |  |  |
| 1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (Poziom A) |  |  |
| 1.2.2 Napisy rozszerzone (Poziom A) |  |  |
| 1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (Poziom A) |  |  |
| 1.2.5 - Audiodeskrypcja (nagranie) (Poziom AA) |  |  |
| 1.3.1 Informacje i relacje (Poziom A) |  |  |
| 1.3.2 Zrozumiała kolejność (Poziom A) |  |  |
| 1.3.3 Właściwości zmysłowe (Poziom A) |  |  |
| 1.3.4 - Orientacja - wyświetlanie treści w układzie |  |  |
| Kryterium sukcesu | Poziom zgodności wspiera, wspiera z wyjątkami, nie wspiera lub nie dotyczy. | Uwagi i wyjaśnienia |
| poziomym, jak i pionowym (Poziom AA) |  |  |
| 1.3.5 - Określenie prawidłowej wartości (Poziom AA) |  |  |
| 1.4.1 Użycie koloru (Poziom A) |  |  |
| 1.4.2 Kontrola i odtwarzania dźwięku (Poziom A) |  |  |
| 1.4.3 Kontrast (Poziom AA) |  |  |
| 1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu (Poziom AA) |  |  |
| 1.4.5 Tekst w postaci grafiki (Poziom AA) |  |  |
| 1.4.10 - Zawijanie tekstu (Poziom AA) |  |  |
| 1.4.11 - Kontrast dla treści niebędących tekstem (Poziom AA) |  |  |
| 1.4.12 - Odstępy w tekście (Poziom AA) |  |  |
| 1.4.13 - Treści spod kursora lub fokusa (Poziom AA) |  |  |
| 2.1.1 Klawiatura (Poziom A) |  |  |
| 2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę (Poziom A)) |  |  |
| 2.1.4 - Jednoliterowe skróty klawiszowe (Poziom A) |  |  |
| 2.2.1 Możliwość dostosowania czasu (Poziom A) |  |  |
| Kryterium sukcesu | Poziom zgodności wspiera, wspiera z wyjątkami, nie wspiera lub nie dotyczy. | Uwagi i wyjaśnienia |
| 2.2.2: Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie (Poziom A) |  |  |
| 2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu (Poziom A) |  |  |
| 2.4.1 Możliwość pominięcia bloków (Poziom A) |  |  |
| 2.4.2 Tytuły stron (Poziom A) |  |  |
| 2.4.3 Kolejność fokusa (Poziom A) |  |  |
| 2.4.4 Cel linka (Poziom A) |  |  |
| 2.4.5 Wiele dróg (Poziom AA) |  |  |
| 2.4.6 Nagłówki i etykiety (Poziom AA) |  |  |
| 2.4.7 Widoczny fokus (Poziom AA) |  |  |
| 2.5.1 - Gesty punktowe (Poziom A) |  |  |
| 2.5.2 - Anulowanie kliknięcia (Poziom A) |  |  |
| 2.5.3 - Etykieta w nazwie (Poziom A) |  |  |
| 2.5.4 - Aktywowanie ruchem (Poziom A) |  |  |
| 3.1.1 Język strony (Poziom A) |  |  |
| 3.1.2 Język części (Poziom AA) |  |  |
| 3.2.1 Po oznaczeniu fokusem (Poziom A) |  |  |

| Kryterium sukcesu | Poziom zgodności wspiera, wspiera z wyjątkami, nie wspiera lub nie dotyczy. | Uwagi i wyjaśnienia |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 Wprowadzanie danych (Poziom A) |  |  |
| 3.2.3 Konsekwentna nawigacja (Poziom AA) |  |  |
| 3.2.4 Konsekwentna identyfikacja (Poziom AA) |  |  |
| 3.3.1 Identyfikacja błędu (Poziom A) |  |  |
| 3.3.2 Etykiety lub instrukcje (Poziom A) |  |  |
| 3.3.3 Sugestie korekty błędów (Poziom AA) |  |  |
| 3.3.4 Zapobieganie błędom (Poziom AA) |  |  |
| 4.1.1 Parsowanie (Poziom A) |  |  |
| 4.1.2 Nazwa, rola, wartość (Poziom A) |  |  |
| 4.1.3 - Komunikaty o stanie (Poziom AA) |  |  |

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do OPZ

Opis obecnych wykorzystywanych rozwiązań

## Portal informacyjny PFRON – www.pfron.org.pl

Obecnie wykorzystywany system zarządzania treścią: TYPO3 z bazą danych MySQL.

## Biuletyn Informacji Publicznej PFRON – bip.pfron.org.pl

Obecnie wykorzystywany system zarządzania treścią: TYPO3 z bazą danych MySQL.

## Portal informacyjny dot. dostępności cyfrowej – dostepnosc.pfron.org.pl

Obecnie wykorzystywany system zarządzania treścią: TYPO3 z bazą danych MySQL.

## Portal informacyjny projektu SOW – portal-sow.pfron.org.pl

Obecnie wykorzystywane system zarządzania treścią: OpenCms z bazą danych Postgres.

## Portal informacyjny projektu iPFRON+ – portal-ipfronplus.pfron.org.pl

Wykorzystywany system zarządzania treścią: WordPress z bazą danych Maria DB.

##### Opis obecnie wykorzystywanej przez Zamawiającego architektury środowiska WordPress:

Na obecnie wykorzystywanym środowisku znajduje się portal: portal- ipfronplus.pfron.org.pl. Serwis znajduje się na 2 lustrzanych instancjach, w której użytkownik komunikuje się tylko z serwerem aplikacji, zaś serwer aplikacji z bazą danych dostępną tylko w ramach sieci wewnętrznej.

Zasadę działania ukazuje poniższy schemat struktury:

Internet ⇔ Serwer web (reverse proxy) ⇔ Serwer App ⇔ Serwer DB Rysunek poglądowy:

Załącznik nr 5 do OPZ

Wytyczne w zakresie dodatkowej funkcjonalności Portalu zapewnianej przez wtyczki

Grupa 1 – bezpieczeństwo

Firewall i skaner złośliwego kodu

Portal musi mieć zapewnioną stałą ochronę w postaci stałego monitoringu. W przypadku wykrytego problemu czas reakcji na jego wystąpienie nie powinien być dłuższy niż 1 godzina.

Przykład wtyczki o podobnej funkcjonalności:

Wordfence Security

Backup i możliwość odtworzenia Portalu z poziomu kokpitu Wordpressa

Portal musi być zabezpieczony na wypadek wystąpienia nieoczekiwanego błędu – możliwość przywrócenia kopii zapasowej.

Przykład wtyczki o podobnej funkcjonalności:

UpdraftPlus WordPress Backup Plugin

SSO

Portal musi obsługiwać SSO (Single Sign On).

Certyfikat SSL

Portal musi posiadać funkcjonalność, która zabezpiecza transmisję danych używanych na stronie internetowej.

Grupa 2 – wydajność

Cache – wykorzystanie pamięci podręcznej zwiększa wydajność i szybkość działania Portalu.

Portal w celu zapewnienia szybkiego działania musi wspierać mechanizm buforowania danych.

Przykład wtyczki o podobnej funkcjonalności:

LiteSpeed Cache

Grupa 3 – funkcjonalność

Front-end

Formularz kontaktowy

Portal musi zapewniać komunikację między użytkownikiem korzystającym z Portalu a Zamawiającym. Podstawowym kanałem komunikacji będzie formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy musi zapewniać ochronę przed spamem i zapisywać wszystkie zgłoszenia w bazie danych.

Wyszukiwarka treści

Użytkownik Portalu musi mieć możliwość łatwego i szybkiego znalezienia interesującej go informacji.

Przykład wtyczki o podobnej funkcjonalności:

SearchWP

Ivory Search

Ralevanssi