UMOWA  nr …..

zawarta w dniu .......................................... 2020 r. pomiędzy:

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…..

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na pomalowaniu ścian i sufitów 12 pomieszczeń, o powierzchni łącznej 1172 m2, zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Kunickiego 59, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji zamówienia opisanymi w Zapytaniu ofertowym z dnia 28.10.2020 r., opublikowanym na stronie BIP PFRON.

- Szczegółowy plan pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się pomalować pomieszczenia, o których mowa w § 1 niniejszej umowy co najmniej dwukrotnie.

- Przed malowaniem Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych poprawek 
w strukturze ścian i sufitów, tj. w szczególności usunie pęknięcia, zarysowania i ubytki.

- Materiały niezbędne do wykonania malowania zapewnia ze swojej strony Wykonawca.

- Wybór rodzaju i koloru farby, na jaki mają być pomalowane pomieszczenia Wykonawca uzgodni uprzednio z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich odpadów powstałych w czasie malowania, wyniesienia i wniesienia mebli wraz z ich zawartością z i do malowanych pomieszczeń (jeśli zajdzie taka konieczność) oraz zabezpieczenia malowanych pomieszczeń i rzeczy, które w nich pozostaną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada warunki formalnoprawne, techniczne 
i organizacyjne do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonanie zamówienia nastąpi przy wykorzystaniu przez Wykonawcę jego najlepszej wiedzy i doświadczenia, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotu Umowy.

§ 4

- Rozpoczęcie wykonania przedmiotu Umowy nastąpi w dniu ….., zaś jego zakończenie w dniu ….. .

- Zakończenie wykonania przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu Umowy, podpisanym przez obie Strony.

- Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, za które winę ponosi Zamawiający oraz wystąpienia siły wyższej, pod warunkiem zgłoszenia takiej okoliczności na piśmie Zamawiającemu.

- W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 3 Strony ustalają nowy termin wykonania przedmiotu Umowy, a Wykonawcy należeć się będzie wynagrodzenie w kwocie określonej w § 5 ust. 1 Umowy.

- W każdym innym przypadku opóźnienia wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy zostanie zmniejszone o 10 % za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy.

- W uzasadnionych okolicznościach niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może wydłużyć termin realizacji Umowy maksymalnie o 1 dzień.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie.

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w terminie ustalonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 1 lub ust. 4, Zamawiający może:

1) odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego mu zgodnie z § 5.

2) wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu 7 dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu – Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym.

- W przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas realizacji przedmiotu Umowy, określony w ust. 1.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości łącznej ….. zł netto, do kwoty wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ….. zł, wynagrodzenie brutto wyniesie ….. zł (słownie: …..); wynagrodzenie to zawiera w sobie wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym koszty materiałów.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w treści faktury, na podstawie podpisanego protokołu odbioru.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający może pomniejszyć należność wynikającą z faktury za realizację przedmiotu Umowy o należną kwotę kary umownej, nawet nie wymagalnej.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 6

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8

- Strony Umowy ustanawiają następujące osoby odpowiedzialne za jej realizację i podpisanie protokołu odbioru:

1) - przedstawiciel/le Zamawiającego: …..

2) - przedstawiciel Wykonawcy: …..

- Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy wymaga pisemnego powiadomienia Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 9

- Strony zobowiązują się do traktowania wszystkich danych i informacji, które zostały im udostępnione lub w których posiadanie weszły podczas realizacji Umowy, jako poufnych i nie przekazywania ich osobom trzecim zarówno w trakcie obowiązywania Umowy jak i po jej wygaśnięciu, bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, od której one pochodzą.

- Strony Umowy zobowiązują się, że w żaden sposób nie narażą się na zarzut naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 10

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Strony zgodnie ustanawiają bezwzględny zakaz przenoszenia wierzytelności i praw wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody drugiej Strony

§ 11

Strony ustalają, że ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej Umowy, rozstrzygane będą polubownie, a w przypadkach braku możliwości zawarcia ugody – przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze – Zamawiający.

Wykonawca 							Zamawiający